HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Hacienda del Estado le fue turnado para su estudio y dictamen en fecha 14 de Noviembre del 2015, escrito que contiene el Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2015, bajo el expediente número 10454/LXXIV.

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido del citado contenido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes:

ANTECEDENTES:

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción I, 3 y 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se crea como un órgano de apoyo del H. Congreso del Estado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, revisión, vigilancia, evaluación y aprobación o rechazo de las cuentas públicas que presenten los poderes del estado, los organismos autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados, así como de los fideicomisos públicos de la administración pública del Estatal, los municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados.

En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2015 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, la Auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, evaluó los resultados de la gestión financiera, comprobó si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos, y sus respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, verificó el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables en materia de  gestión financiera.

En ese sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 137 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 20 fracción XXXI, 48 primer párrafo y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior del Estado tuvo a bien rendir el Informe del Resultado de la revisión practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2015 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, a este H. Congreso del Estado.

Entre los apartados del informe, se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión.

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de:

- La evaluación de la gestión financiera y del gasto público;

- Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes; y

- La evaluación del avance de los programas y subprogramas aprobados.

- Entidad Objeto de la revisión

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto 328 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 17 de diciembre de 1996, este Organismo se agrupa en el sector de la dependencia que tenga a su cargo la coordinación del Sistema Estatal de Salud.

El objetivo de este Organismo tiene como finalidad la prestación de servicios de salud a la población abierta en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación de Descentralización Integral de los Servicios de Salud, que dispone el mejorar la calidad de los servicios mediante la reestructuración de las instituciones y cumplir la cobertura de los servicios, fortaleciendo su coordinación e impulsando su federalización.

- Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados.

•	Auditorías programadas por tipo o materia

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2016 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2015, presentado ante este H. Congreso del Estado para su conocimiento y a través de la Comisión de Vigilancia, en fecha 14 de junio del año 2016, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, se determinaron las siguientes auditorías a practicar al Ente Público en cuestión, por tipo o materia, a saber:

| Entidad | Tipos de auditoría a Cuenta Pública 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auditoría Financiera1 | Auditoría Técnica a la Obra Pública2 | Auditoría en Desarrollo Urbano3 | Laboratorio de Obra Pública4 | Auditoría de Evaluación al Desempeño5 | Auditoría a Recursos Federales6 | Total |
| Servicios de Salud de Nuevo León | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |

•	Objetivos y alcances de la revisión practicada

En la implementación y ejecución del Programa Anual de Auditorías 2016 para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2015, entre las cuales se encuentra el Ente Público auditado en cuestión, se observaron métodos y criterios objetivos, en las que se aplicaron las mejores prácticas y procedimientos de auditoría.

En ese sentido, y en observancia de lo preceptuado en los artículos 18, 19, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente:

- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó:

  - Si se cumplieron las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y

  - Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de los Entes Públicos.

- Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y  Egresos, y sus respectivos Presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos; se revisó:

- Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

- Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto; y

- Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos.

- Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables en la materia de la gestión financiera, así como de los planes de desarrollo y los programas operativos anuales.

- De conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la fracción I, del artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se verificó la aplicación por parte del Ente Fiscalizado, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, así como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente:

- La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión.

- Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la comprobación de la calidad de los materiales conforme a las especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de la Auditoría Superior del Estado.

•	Criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados

Las auditorías practicadas se seleccionaron con base en los criterios establecidos para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2016 para la fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2015, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se seleccionaron muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de auditoría, partiendo esencialmente, del presupuesto asignado al Ente Público, y ejercido en los capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas presupuestarios y fondos, así como los conceptos de ingreso, en su caso, y en general cualquier otro concepto que se estimó pertinente incluir en el alcance de la revisión.

La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de auditoría, cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente soportada y fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las áreas revisadas, fueron esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada responsables de la ejecución de las operaciones, actividades o programas objeto de la revisión.

Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente.

- Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión

- La evaluación  de la gestión financiera y del gasto público

Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, que SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública.

Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, esta Auditoría Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos enfocados a asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la gestión financiera y gasto público, y que su presentación y registro estuvo conforme a la normatividad aplicable y que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los programas.

Los Estados Financieros presentados en pesos de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) al 31 de diciembre de 2015, que se mencionan en la Cuenta Pública, son los que se muestran a continuación:

- Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes.

En este sentido nuestro Órgano Técnico Fiscalizador, nos informa que con posterioridad a la verificación de los Estados Financieros que se incluyen en la Cuenta Pública, se concluyó que su presentación está de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable a este tipo de Ente Público y se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la materia.

- La Evaluación del avance o cumplimiento de los programas y subprogramas aprobados.

Los indicadores de gestión determinados por la administración del Ente Público son los siguientes:

V. Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios responsables y su análisis por la Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se ejercerán y recomendaciones que se formularán

GESTIÓN FINANCIERA

Ley General de Contabilidad Gubernamental

1. Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), advirtiéndose incumplimientos por parte del Ente Público, a las obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley le imponen, acorde con lo que se enuncia a continuación:

I. Registros contables

a) Registra los bienes inmuebles como mínimo a valor catastral (artículos 23 y 27).

II. Registros administrativos

a) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes inmuebles, conciliarlo con el registro contable, además registrar en un plazo de 30 días hábiles los bienes que se adquieran (artículos 23 y 27, conforme a las Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio).

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

La Auditoría analizó la respuesta, así como la documentación presentada por el Ente Público, y determinó con base en ello que esta observación se solventó parcialmente debido se estaba analizando la situación legal de cada uno de los bienes inmuebles utilizados para el desarrollo de sus actividades y determinar si son propiedad de éste, o si estaban en comodato o prestados para posteriormente proceder a tramitar el valor catastral, no se había cumplido con la totalidad de las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

ACTIVO

Activo circulante

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Cuentas por cobrar a corto plazo

2. El Ente Público presenta al 31 de diciembre de 2015 Cuentas por cobrar por importe de $134,876,868, las cuales se integran como sigue:

| Concepto | Saldo al 31-dic-15 | Importe recuperado al 30 de junio 2016 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno del Estado de Nuevo León | 125,217,243 | - | - |
| Convenio de colaboración en materia administrativa para la implementación de modelos de atención integral-GENL | 3,011,101 | 3,011,101 | 100 |
| Convenio Federal-Ingreso Seguro Popular | 2,452,025 | 2,452,025 | 100 |
| Secretaría de Salud/Censida | 1,674,129 | 1,674,129 | 100 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [Constitución] [Issste] | 862,549 | 299,139 | 35 |
| Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 50 | 543,817 | 371,603 | 68 |
| Municipio de Linares, Nuevo León | 450,000 | 450,000 | 100 |
| Hospital Regional Monterrey | 320,809 | 320,809 | 100 |
| Servicios médicos prestados a Instituciones | 107,803 | 107,803 | 100 |
| Municipio de Allende, Nuevo León | 68,369 | - | - |
| Municipio de Montemorelos, Nuevo León | 46,188 | - | - |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | 36,705 | 36,705 | 100 |
| Municipio de Hualahuises, Nuevo León | 26,607 | - | - |
| Municipio de Rayones , Nuevo León | 26,607 | - | - |
| Servicios Médicos de Emergencias, S.C. | 20,048 | 20,048 | 100 |
| [4] Partidas menores a $10,000 | 12,868 | - | - |
| Total | 134,876,868 | 8,743,362 |  |

Como resultado de nuestra revisión se observa lo siguiente:

a) Presenta una antigüedad hasta de tres años, la cual representa un 90% del total del saldo, misma que se integra como sigue:

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Gobierno del Estado de Nuevo León | 120,117,243 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Issste | 563,410 |
| Hospital Regional Monterrey | 210,789 |
| Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edicación Sección 50 | 172,214 |
| Municipio de Allende, Nuevo León | 68,369 |
| Municipio de Montemorelos, Nuevo León | 46,188 |
| Municipio de Hualahuises, Nuevo León | 26,607 |
| Municipio de Rayones, Nuevo León | 26,607 |
| Total | 121,231,427 |

b) Al verificar eventos posteriores, se observó que al 30 de junio de 2016, sólo ha recuperado $8,743,362.

c) Respecto al saldo a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León, éste se integra como sigue:

| Presupuesto estatal | Importe | % |
| --- | --- | --- |
| Gasto corriente prevención de enfermedades 2013 | 10,789,975 | 9 |
| Gasto corriente prevención de enfermedades 2014 | 28,592,328 | 23 |
| Gasto de operación estatal 2014 | 20,113,500 | 16 |
| Financiamiento ONGS 2014 | 820,000 | - |
| Gasto corriente prevención de enfermedades 2015 | 49,901,440 | 40 |
| Financiamiento de fachada H. Metropolitano SIE-96-2015 | 15,000,000 | 12 |
| Total | 125,217,243 | 100 |

d) Cabe mencionar que el 48% amparan recursos pendientes de recibir de los ejercicios 2013 y 2014.

e) La diferencia de $5,100,000 corresponde a un saldo con antigüedad menor a 90 días.

Al verificar eventos posteriores, la Auditoría corroboró que el Ente Público solicitó el 18 de julio de 2016 al Despacho de la Dirección del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales los recursos financieros mediante oficio SRF/472/2016, del cual obtuvo respuesta no favorable a éste, por los siguientes argumentos: Que no se tienen registrados a favor del Ente Público, los montos de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 antes citados, fundamentándolo en los siguientes artículos:

De acuerdo a los artículos, 63, Fracción IX de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 19 y 41 de la Ley de Administración Financiera del Estado, 18, fracción III y XXI Fracción LXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, 17, fracciones II, III y VIII y 22, fracción VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, debido a lo siguiente:

a) En cuanto al adeudo de Gobierno del Estado de Nuevo León por $125,217,243, aún y cuando se habían realizado labores de cobranza, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado les informa que procede la cancelación del saldo, sin embargo dicha situación será sometida para su autorización a la H. Junta de Gobierno del Ente Público.

b) Referente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste Constitución) por $563,410, se realizaron acciones para recuperar dicho saldo, sin embargo el deudor argumenta que tienen congelados los pagos a proveedores debido a la demanda de un servidor público que en su momento fungió como Jefe del departamento de Finanzas.

c) Se han recuperado los recursos del Hospital Regional Monterrey por $210,789 y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 50 por $172,214, anexando siete pólizas de los registros contables en el ejercicio 2016.

d) Según Acta de depuración y cancelación de saldos celebrada el 11 de octubre de 2016, cancelan los saldos por $68,369, $26,607, $46,188 y $26,607 a cargo de los municipios de Allende, Hualahuises, Montemorelos y Rayones, Nuevo León, respectivamente mediante las siguiente pólizas contables del 12 de octubre de 2016: 201600041926, 201600041929, 201600041924 y 201600041930.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Activo no circulante

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Edificios no habitacionales

3. El Ente Público no proporcionó ni exhibió evidencia documental que compruebe y justifique que el valor registrado por $1,044,038,955 al 31 de diciembre de 2015 de los bienes inmuebles, no sea inferior al valor catastral que le corresponda, por lo que contraviene lo establecido en los artículos 23, fracción I, III y 27 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación se muestra la integración de los bienes referidos:

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Hospital Regional Materno Infantil | 650,707,311 |
| Hospital General de Montemorelos | 77,965,301 |
| Hospital Metropolitano | 57,173,245 |
| Hospital Provileon Linares | 39,176,897 |
| Centro de Estabilización [J.S.#7] | 21,521,647 |
| Clínica Tierra y Libertad | 20,058,548 |
| Hospital Infantil Ambulatorio | 17,986,950 |
| Unidan de Dicam [J.No. 4] | 15,664,849 |
| Hospital Psiquiátrico | 13,476,974 |
| C.S. San Bernabé | 5,555,452 |
| Hospital General de Sabinas Hidalgo | 5,096,997 |
| Hospital General de Dr. Arroyo | 4,723,255 |
| Unidad Médica Capasits | 4,600,858 |
| C.S. Metroplex | 3,925,000 |
| C.S. Santa Ana | 3,823,890 |
| Almacén Central | 3,715,582 |
| Centro de Salud Enrique Lozano | 3,695,998 |
| C.S. Rio Pesquería | 3,572,165 |
| Uneme Alianza Monterrey | 3,407,521 |
| Unidad de Diagnóstico Valle de la Silla | 3,049,108 |
| C.S. Celestino Gasca | 2,355,564 |
| Oficinas de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 | 2,345,516 |
| Uneme Allende | 1,976,408 |
| Uneme Alianza Monterrey | 1,932,862 |
| C.S. Pesquería | 1,865,784 |
| Uneme Nueva Estanzuela Monterrey | 1,733,369 |
| Uneme Montemorelos | 1,685,092 |
| C.S. La Estanzuela | 1,677,082 |
| Uneme Fomerrey 105 Monterrey | 1,671,475 |
| C.S. Gil de Leyva | 1,628,615 |
| C.S. Icamole | 1,599,992 |
| C.S. Nueva Esperanza | 1,578,808 |
| Uneme Anáhuac | 1,547,241 |
| Uneme San Pedro Garza Garcia | 1,540,234 |
| C.S. Peña Guerra | 1,539,956 |
| Uneme San Nicolás de Los Garza | 1,522,957 |
| Uneme Garcia | 1,522,789 |
| C.S. Santa Catarina | 1,499,165 |
| C.S. Santa Rosa | 1,499,041 |
| Uneme Dr. Arroyo | 1,496,144 |
| Uneme Linares | 1,492,515 |
| C.S. Cerro de la Silla | 1,489,728 |
| C.S. Acapulco | 1,487,023 |
| C.S. Cosmopolis | 1,462,249 |
| Uneme General Escobedo | 1,447,348 |
| Uneme Guadalupe | 1,443,361 |
| C.S. El Barro | 1,423,201 |
| Uneme Benito Juárez | 1,417,730 |
| Uneme Cadereyta | 1,406,643 |
| Uneme Galeana | 1,406,232 |
| C.S. Santa Fe | 1,397,586 |
| Uneme Santa Catarina | 1,396,614 |
| Uneme Cerralvo | 1,391,422 |
| Uneme Apodaca | 1,391,257 |
| Uneme Sabinas | 1,378,494 |
| C.S. San Isidro | 1,372,753 |
| C.S. Croc. A J.S.No. 1 | 1,341,013 |
| Uneme China | 1,323,841 |
| C.S. Fomerrey XXI | 1,262,280 |
| C.S. Congregación Calles | 1,252,627 |
| C.S. Croc B | 1,186,973 |
| C.S. Carlos Salinas de Gortari | 1,164,890 |
| C.S. El Porvenir [J.S. No. 1] | 1,028,931 |
| C.S. Villa Olímpica | 932,082 |
| C.S. Bellavista | 856,773 |
| C.S. La Caballada | 849,831 |
| C.S. Atongo | 825,043 |
| Centro de Salud Topo Chico | 755,311 |
| Oficina Central | 653,941 |
| C.S. Malvinas | 649,653 |
| C.S. Mina | 577,367 |
| Seguro Popular | 563,243 |
| C.S. Agualeguas | 544,782 |
| Centro de Salud La Nogalera [J.S. No. 7] | 474,777 |
| C.S. Paso Hondo | 468,657 |
| C.S. Garza Nieto | 456,654 |
| C.S. Bustamante | 441,494 |
| C.S. Dr. Arroyo | 409,105 |
| C.S. Emiliano Zapata | 379,477 |
| C.S. Insurgentes | 371,415 |
| C.S. La Fama | 366,752 |
| C.S. Nuevo León | 336,360 |
| C.S. Fomerrey 113 | 300,467 |
| Hospital General de Cerralvo | 299,654 |
| C.S. Martinez Domínguez [J.S. No. 7] | 285,742 |
| C.S. Lázaro Cárdenas | 271,701 |
| C.S. La Ascencion | 229,362 |
| Hospital General de Galeana | 223,983 |
| C.S. La Parrita | 222,723 |
| C.S. Las Crucitas | 222,687 |
| C.S. Santo Domingo La Presa | 215,381 |
| C.S. La Pamona | 212,182 |
| C.S. San Antonio Peña Nevada | 209,999 |
| C.S. San Rafael de Martinez | 209,999 |
| C.S. Tepozanes | 209,989 |
| C.S. Puerto Bajo | 209,977 |
| C.S. San Pablo de Ruedas | 209,976 |
| C.S. Pablo L. Sidar | 209,932 |
| C.S. El Refugio | 209,928 |
| C.S. Tecolote | 209,904 |
| C.S. Siberia | 209,848 |
| C.S. San Ramón de Martinez | 209,681 |
| C.S. Puerto Dolores | 209,633 |
| C.S. San Francisco | 209,358 |
| C.S. Palma Gorda | 209,293 |
| C.S. Dulces Nombres | 208,684 |
| C.S. El Charquillo | 208,581 |
| C.S. Santa Rosa | 208,400 |
| C.S. La Trinidad | 208,302 |
| C.S. Joya de Alardin | 207,894 |
| C.S. La Escondida | 207,601 |
| C.S. Cerros Blancos | 207,394 |
| C.S. de Aramberri | 207,299 |
| C.S. Santa Rita | 207,295 |
| C.S. Ibarrilla | 207,062 |
| C.S. Joya de Bocacelly | 206,721 |
| C.S. Joya de San Diego | 206,422 |
| C.S. Álvaro Obregón | 204,426 |
| C.S. El Consuelo | 180,074 |
| Jurisdicción Sanitaria No. 1 | 160,852 |
| C.S. General Bravo | 145,152 |
| C.S. Salinas Victoria | 140,207 |
| C.S. Mirador de Santa Catarina | 65,736 |
| C.S. Aztlán | 46,384 |
| Total | 1,044,038,955 |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, debido a que si bien estaban analizando a través de la Dirección Jurídica la situación legal de cada uno de los bienes inmuebles para determinar si son propiedad del mismo, o están en comodato y que adjuntan oficio No. DJSSNL-53/2016-I del 12 de octubre de 2016 dirigido al Instituto Registral y Catastral del Estado, mediante el cual solicitan el valor catastral actual de los bienes registrados en su contabilidad, la información se encontraba en proceso.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Bienes muebles

4. El Ente Público al 31 de diciembre de 2015, tiene registros de 15,570 artículos de Mobiliario y equipo por importe de $8,894,346, el cual se integra como sigue:

| Cuenta | Concepto | Unidades | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 15,563 | 8,888,279 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 7 | 6,067 |
| Total |  | 15,570 | 8,894,346 |

Al respecto se observó lo siguiente:

a) Contraviene lo establecido en el Instructivo del Sistema de Inventario y Control de Mobiliario, Equipo y Vehículos del Ente Público, ya que el equipo registrado no supera el importe unitario de $1,000.

b) Contraviene el Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio (Punto B, 8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles, primer párrafo), estableciendo su observancia obligatoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, debido a que se comprometieron a desarrollar un sistema que permita el control de bienes de su propiedad con valor inferior a los 35 salarios mínimos, así mismo desincorporarlos del Patrimonio a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Maquinaria, otros equipos y herramientas

5. Mediante póliza 201500008594 del 20 de abril de 2015 se registró la compra de un equipo de rayos XR 6000 simple comando y generador de rayos x alta frecuencia-multipulso, por el importe de $803,401 al proveedor Viasis NTE, S.A. de C.V.

De lo anterior se observa lo siguiente:

a) El Ente Público reconoció la adquisición como bien mueble y pagó el mismo durante el ejercicio 2015, sin embargo el bien fue recibido en el Hospital General de Linares el 25 de noviembre de 2013;

b) Debido a que no fue pagado dicho importe al cierre del ejercicio 2013, éste debió ser registrado en el rubro 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo;

c) Además, dicho activo no fue incluido en su inventario físico dentro de los 30 días hábiles posteriores a su adquisición;

d) Adicionalmente, durante el ejercicio 2015, el Ente Público depreció el bien desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, sin embargo siendo que el bien se recibió desde el 25 de noviembre de 2013, éste debió comenzar su depreciación a partir del 1 de diciembre de 2013, por lo que no se reconoció la depreciación por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de abril de 2015 misma que asciende a $87,089.

De lo antes descrito, se desprende que el Ente Público incumplió con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en específico al Postulado 8 "Devengo Contable", los Capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivo de Manejo de Cuentas emitido por el Conac, estableciendo su observancia obligatoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, ya que al ser recibido el bien se adquirió la obligación de pago, por lo tanto éste debió ser provisionado en cuentas por pagar.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

6. El Ente Público determinó el cálculo de la depreciación, conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio (inciso B - punto 6 - Depreciación, deterioro y amortización, del ejercicio y acumulada de bienes), sin embargo se observó que en todos los casos consideró el valor de desecho en $0, siendo que en algunos de ellos, como es el caso del equipo de transporte, que al momento de dejar de ser útil para el Ente, aún tendrá un valor de desecho, además se observó que no realizó una estimación adecuada para la vida útil de los activos, ya que no proporcionó un dictamen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado por el Ente Público de la vida útil de los bienes, el cual debe estar formalizado por el Ente Público de la vida útil de los bienes, el cual debe estar formalizado y tener en cuenta para su determinación, entre otros, lo siguiente:

a) El uso que el Ente Público espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo.

b) El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimiento del ente, así como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas.

c) La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien en los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos del servicio relacionados con el bien.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente ya que aún y cuando el ente optó por determinar un valor de desecho en "cero pesos" en la totalidad de los bienes que integran su patrimonio por considerar que es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha que dejará de ser útil, y al no contar con los recursos económicos que le permitan contratar los servicios de un técnico especializado y obtener un dictamen técnico que le permitiera determinar con mayor precisión la vida útil de cada uno de los bienes y al considerar el número significativo de bienes que se encuentran distribuidos en más de 550 inmuebles dispersos en todo el Estado de Nuevo León, no anexando evidencia documental que compruebe y justifique la falta de recursos financieros para contratar el estudio técnico o dictamen.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo

Proveedores por pagar a corto plazo

7. El Ente Público reflejó en la cuenta Proveedores por pagar a corto plazo un importe de $195,967,686 al 31 de diciembre de 2015, el cual se integra como sigue:

| Antigüedad | Importe | % |
| --- | --- | --- |
| 30 | 74,544,717 | 38 |
| 60 | 30,859,212 | 16 |
| 90 | 8,954,781 | 5 |
| más de 90 | 81,608,976 | 41 |
| Total | 195,967,686 | 100 |

Como resultado de nuestra revisión, observamos lo siguiente:

a) Presenta saldos vencidos superiores a tres meses, los cuales mencionamos a continuación:

| Proveedor | Importe |
| --- | --- |
| Axmilab, S.A. de C.V. | 15,502,195 |
| Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. | 14,365,397 |
| Si Vale México, S.A. de C.V. | 11,979,475 |
| Comercializadora Medix, S.A. de C.V. | 11,328,392 |
| Dm Lab,S.A. de C.V. | 5,378,050 |
| Científica y Salud, S.A. de C.V. | 4,621,280 |
| Codequim, S.A. de C.V. | 4,002,757 |
| Corporación Kirshee, S.A. de C.V. | 2,403,943 |
| Comercializadora Castillo Genolet, S. de R.L. de C.V. | 2,091,177 |
| Gumon Comercializadora, S.A. de C.V. | 1,653,696 |
| Excavaciones y Pavimentaciones 216, S.A. de C.V. | 1,650,000 |
| Distribuidora Internacional de Medicamentos Y Equipo Médico, S.A. de C.V. | 1,625,636 |
| Tregaza, S.A. de C.V. | 1,026,652 |
| [31] Partidas menores a $980,000 | 3,980,326 |
| Total | 81,608,976 |

b) Al verificar los importes más relevantes en eventos posteriores al 30 de junio de 2016, corroboramos que solo ha cubierto un importe de $68,296,740, el cual representa un 35% del saldo total.

El atraso o el incumplimiento de la fecha de pago pactado en los contratos firmados con los proveedores, provoca un aumento de valor en los insumos adquiridos debido al riesgo que corre el proveedor de no recibir el pago, la eventual paralización del servicio por falta de insumos y las posibles consecuencias derivadas de juicios mercantiles en contra de los Entes públicos.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determino que esta observación se solventó parcialmente, debido a lo siguiente:

a) Continúan pasivos pendientes de pago por $47,839,440 (59% del saldo de $81,608,976), además se menciona que el 95% del importe pendiente de pago no se ha liquidado por falta de recursos.

b) Se pagaron pasivos durante el ejercicio 2016 de $31,421,773 (39% del saldo de $81,608,976), anexando pólizas de diario y transferencias bancarias.

c) Facturas no entregadas por los proveedores para su pago por $2,298,724 (2% del saldo de $81,608,976).

d) Registros en proceso de cancelación (facturas de servicios básicos) de $49,040.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

8. El Ente Público no reflejó en su pasivo de manera suficiente las Aportaciones correspondientes al 6to. bimestre de 2015, así mismo no liquidó la totalidad del saldo presentado al 31 de diciembre de 2015, toda vez que al verificar los pagos en enero de 2016 correspondientes a las retenciones efectuadas en noviembre y diciembre, se determinaron diferencias no aclaradas ni justificadas, como se muestra a continuación:

| Concepto |  | Saldo al 31-dic-15 |  | Importe Pagado |  | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sar-Fovissste 6to bimestre | $ | 17,229,309 | $ | 17,501,611 | $ | (272,302) |
| 5% Fovissste |  | 7,401,982 |  | 7,182,311 |  | 219,671 |
| Issste liquidaciones |  | 193,037 |  | 137,664 |  | 55,373 |
| Aseguradora Metlife |  | 2,311,346 |  | 2,235,899 |  | 75,447 |
| Total | $ | 27,135,674 | $ | 27,057,485 | $ | 78,189 |

Lo anterior, contraviene lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio (inciso C. Reglas específicas del registro y valoración del pasivo - punto 12.1 - Reconocimiento), que dispone; "Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público, es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, la obligación pueda ser estimada razonablemente." emitido por el Conac, estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó debido a lo siguiente:

a) Del saldo contable de Issste liquidaciones por $55,373, se liquidaron $30,340 registrado mediante póliza de diario 201600034823 del 31 de agosto de 2016, quedando pendiente $25,033, los cuales serán revisados por el Ente Público debido a que provienen de una demanda.

b) Las Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo de: SAR-Fovissste 6to bimestre por $($272,302), 5% Fovissste de $219,671 y Aseguradora Metlife por $75,447, fueron reclasificados al rubro de Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, según póliza de diario 201600042543 del 11 de octubre de 2016.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

9. Derivado de comparar las aportaciones que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León efectuó al Ente Público, contra las que presentó este último en su Cuenta Pública 2015, determinamos una diferencia de $635,185,673 no aclarada por éste, de acuerdo a la conciliación de transferencias a Organismos y Fideicomisos públicos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, elaborada por el Centro de Servicios Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales. A continuación se muestra su integración:

| Cuenta | Concepto | Según registros contables | Según Sfytge | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4169 | Otros aprovechamientos | 6,022,202 |  | 6,022,202 |
| 4212 | Aportaciones | 2,361,889,782 |  | 2,361,889,782 |
| 4213 | Convenios | 1,717,592,858 |  | 1,717,592,858 |
| 4221 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 346,658,501 | 3,796,977,670 | (3,450,319,169) |
| Total |  | 4,432,163,343 | 3,796,977,670 | 635,185,673 |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis realizado por la Auditoría, esta determinó que esta observación se solventó parcialmente debido a que aún y cuando solicitaron a la Dirección del Centro de Servicios y Atención a Organismos Paraestatales la integración de las transferencias, para conciliar, determinar y aclarar la diferencia referida, ésta no había sido aclarada ni justificada.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios generales

Otros servicios generales

10. El Ente Público registró mediante póliza de diario 201500000877 del 30 de enero de 2015, el pago de refrendo y tenencia 2015 del parque vehicular, en el cual adjuntan multas de tránsito por valor total de $70,229, sin embargo en los "Lineamientos para la Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria" de éste, en el punto IV, inciso B, número 4 menciona lo siguiente: "En caso de infracciones de tránsito que por negligencia o irresponsabilidad infrinjan el Reglamento de Tránsito, será responsabilidad del servidor público al cual este asignado el vehículo".

Por lo antes mencionado, se observa que el Ente Público ocasionó un probable daño al patrimonio al haber pagado dichas multas de tránsito con Recursos Públicos.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente debido a que si bien fueron girados oficios para reforzar el cumplimiento a los Lineamientos a la Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria y fue notificado al Departamento de Recursos Humanos el cobro vía nómina a los funcionarios responsables, no se había recuperado ese saldo.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Pliego Presuntivos de Responsabilidades.

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Donativos

Donativos a instituciones sin fines de lucro

11. Durante el ejercicio 2015 el Ente Público erogó $1,800,000 a favor de 15 Asociaciones Civiles, las cuales se mencionan a continuación:

| Asociación | Importe |
| --- | --- |
| Pro Salud Sexual y Reproductiva, A.C. | 120,000 |
| Accion Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, A.C. | 120,000 |
| Centro de Información de Salud Sexual y VIH Sida, A.C. | 120,000 |
| Comunidad Metropolitana, A.C. | 120,000 |
| Sexualidades, A.C. | 120,000 |
| Acciones Ciudadanas para Combatir las Violaciones de las Garantías Individuales y los Derechos Humanos | 120,000 |
| Centro Regiomontano en Sexología, A.C. | 120,000 |
| Explora T , A.C. | 120,000 |
| Se Humano Monterrey, A.C. | 120,000 |
| Gremio Vita Novus, A.C. | 120,000 |
| Auto Apoyo el Roble, A.C. | 120,000 |
| Colectivo de Hombres en Acción Comunitaria, A.C. | 120,000 |
| Género, Ética y Salud Sexual, A.C. | 120,000 |
| Zihuame Mochilla, A.C. | 120,000 |
| Personas con Voz, Vida y Salud Sexual, A.C. | 120,000 |
| Total | 1,800,000 |

Como resultado de nuestra revisión observamos lo siguiente:

a) Analizando los convenios de colaboración de dos de las Asociaciones (Género, Ética y Salud Sexual, A.C. y Zihuame Mochilla, A.C.), las partes que celebran dichos convenios son la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y la Asociación, por lo que el Ente Público no debió asumir este compromiso de pago, la obligada es directamente la Secretaría antes citada.

b) Las Asociaciones expiden los comprobantes a nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo que contraviene los artículos 16 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta y documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, solventan parcialmente lo observado, debido a:

a) Si bien mediante póliza 201600042088 se registró la cuenta por cobrar a cargo del Gobierno del Estado por el importe referido, no garantiza la recuperación del saldo, debido a que mediante oficio DCSC-AOP/412/2016 de fecha 3 de agosto de 2016 girado por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado, informa al Ente Público que procederá la cancelación del saldo pendiente de cobro a dicha Secretaría, originado en los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

b) Los comprobantes no fueron expedidos a nombre del Ente Público.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Provisiones

12. El Ente Público reflejó en el Informe Anual de la Cuenta Pública, el Rubro de "Provisiones" por $353,475,982 de los cuales $171,833,094, corresponde a "Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones", por lo que contraviene lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, en los Capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivo de Manejo de Cuentas emitido por el Conac, estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado del análisis de la respuesta así como la documentación presentada por el Titular y Extitular del Ente Público, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, debido a que si bien el formato proporcionado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado muestra en un solo renglón los rubros referidos, no se cumplió con la normativa establecida por el Conac.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

OBRA PÚBLICA

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-06-004 | Sustitución por obra nueva del Hospital General de Sabinas Hidalgo, en el municipio de Sabinas Hidalgo | $ | 62,258,892 |

13. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la carátula de estimación firmada por el contratista, que acredite la procedencia del pago de la factura B209, por valor de $3,523,325, obligación establecida en el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, fracciones de la I a la V, del RLOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

14. En la revisión del expediente, se detectó que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra, se realizó a través de medios de comunicación convencional, siendo que debió realizarse por medios remotos de comunicación electrónica, no localizando la justificación por parte del Ente Público, ni la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública para que el Ente Público realizara la bitácora a través de medios de comunicación convencional; además, no se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los registros en bitácora de obra de trabajos posteriores al 31 de enero de 2015 y hasta la terminación de los mismos, obligación establecida en el artículo 122, párrafos primero, y segundo, del RLOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

15. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $1,119,951, en los conceptos siguientes:

| Concepto | Unidad | Pagado | Ejecutado | Diferencia | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 Suministro y colocación de firme de concreto de 15 cm de espesor | m² | 8,809.77 | 9,046.71 | (236.94) | 442.15 | (104,763.02) |
| 310 Spancrete de 20 cm de peralte [Span-20-6T-1/2] losa nivel 5.70 | m² | 7,241.65 | 7,171.71 | 69.94 | 1,223.69 | 85,584.88 |
| 185 Firme de concreto de 7.25 cm losa nivel 5.70 | m² | 7,241.65 | 7,171.71 | 69.94 | 319.77 | 22,364.71 |
| 350 Spancrete de 20 cm de peralte [Span-20-6T-1/2] losa nivel 10.30 | m² | 3,957.29 | 3,889.99 | 67.30 | 1,223.69 | 82,354.34 |
| 205 Firme de concreto de 7.25 cm losa nivel 10.30 | m² | 3,957.29 | 3,889.99 | 67.30 | 319.77 | 21,520.52 |
| 370 Spancrete de 20 cm de peralte [Span-20-6T-1/2] losa nivel 14.90 | m² | 2,281.67 | 2,009.19 | 272.48 | 1,223.69 | 333,431.05 |
| 215 Firme de concreto de 7.25 cm losa nivel 14.90 | m² | 2,281.67 | 2,009.19 | 272.48 | 319.77 | 87,130.93 |
| 820 Spancrete de 20 cm de peralte en Auditorio | m² | 259.57 | 250.36 | 9.21 | 1,223.69 | 11,270.18 |
| 750 Firme de concreto de 15 cm de espesor en Auditorio | m² | 241.92 | 250.36 | (8.44) | 442.15 | (3,731.75) |
| 470 Spancrete de 30 cm de peralte [Span-30-8T-1/2] en losa de cuarto de máquinas | m² | 585.35 | 585.77 | (0.42) | 1,553.76 | (652.58) |
| 460 Firme de concreto de 30 cm en cuarto de máquinas | m² | 554.40 | 563.47 | (9.07) | 1,976.52 | (17,927.04) |
| 1340 Suministro y colocación de impermeabilizante de membrana de asfalto | m² | 9,320.68 | 7,743.07 | 1,577.61 | 284.54 | 448,893.15 |
|  |  |  |  |  | Subtotal: | 965,475.37 |
|  |  |  |  |  | I.V.A.: | 154,476.06 |
|  |  |  |  |  | Total: | 1,119,951.43 |

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14-05-006 | Proyecto de infraestructura social para la sustitución por obra nueva del Hospital General de Montemorelos, en el municipio de Montemorelos | $ | 57,746,624 |

16. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $200,965, en los conceptos siguientes:

| Concepto | Unidad | Pagado | Ejecutado | Diferencia | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5450 Suministro y colocación de cancel de aluminio, cristal 6 mm, 3.60 m x 1.12 m, en área de cirugía | pza | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 15,793.50 | 15,793.50 |
| 5700 Suministro y colocación de cancel de aluminio, cristal de 6 mm, 1.20 m x 2.00 m, en área de cirugía | pza | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 11,063.60 | 88,508.80 |
| 5710 Suministro y colocación de cancel de aluminio, cristal 6 mm, 0.60 m x 2.00 m, en área de urgencias y cirugía, alzado poniente, elevaciones norte y sur | pza | 167.00 | 163.00 | 4.00 | 6,688.94 | 26,755.76 |
| 5510 Suministro y colocación de cancel de aluminio, cristal 6 mm, 1.20 m x 4.50 m, en área de servicios médicos | pza | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 21,094.02 | 42,188.04 |
|  |  |  |  |  | Subtotal: | 173,246.10 |
|  |  |  |  |  | I.V.A.: | 27,719.38 |
|  |  |  |  |  | Total: | 200,965.48 |

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

17. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 5740 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal esmerilado de 6 mm calidad templado acabado en acuarela fijo, medidas 3.60 m de ancho x 4.10 m de alto, 5 tableros fijos: Incluye puerta de dos hojas de 2.08 m de ancho x 2.13 m de alto", ubicado en el edificio de urgencias, lado norte (morgue), y del cual se generó una pieza, que esta no cumple totalmente con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el mismo, esto en razón de que si bien es cierto que se instalaron los 5 tableros fijos, también lo es que no cuenta con la puerta de dos hojas con cristal; por lo tanto, al considerar que el tipo de contrato de la obra en referencia es sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se harán por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo establecido con el artículo 45, párrafos primero y segundo, fracción I, de la LOPSRM, se concluye que no debió autorizarse para el pago hasta estar totalmente ejecutado; determinando un pago indebido por un importe de $101,192.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

18. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 5750 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal claro de 6 mm calidad templado acabado en acuarela fijo, medidas 3.36 m de ancho x 4.10 m de alto, 5 tableros fijos: Incluye puerta de una hoja de 1.29 m de ancho x 2.13 m de alto", ubicado en el edificio de urgencias, lado norte, (a un lado de la morgue), y del cual se generó una pieza, que esta no cumple totalmente con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el mismo, esto en razón de que la puerta de acceso no cuenta con el cristal; por lo tanto, al considerar que el tipo de contrato de la obra en referencia es sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se harán por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo establecido con el artículo 45, párrafos primero y segundo, fracción I, de la LOPSRM, se concluye que no debió autorizarse para el pago hasta estar totalmente ejecutado; determinando un pago indebido por un importe de $85,898.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

19. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 5760 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal claro de 6 mm calidad templado acabado en acuarela, fijo medidas 7.60 m de ancho x 4.10 m de alto, 9 tableros fijos: Incluye puerta de dos hojas de 1.89 m de ancho x 2.09 m de alto", ubicado en el edificio de urgencias, lado norte (entre ejes 12 y 13), y del cual se generó una pieza, que esta no cumple totalmente con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el mismo, esto en razón de que si bien es cierto que se instalaron los 9 tableros fijos, también lo es que no cuenta con la puerta de dos hojas con cristal; por lo tanto, al considerar que el tipo de contrato de la obra en referencia es sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se harán por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo establecido con el artículo 45, párrafos primero y segundo, fracción I, de la LOPSRM, se concluye que no debió autorizarse para el pago hasta estar totalmente ejecutado; determinando un pago indebido por un importe de $214,337.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

20. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 5810 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal claro de 6 mm calidad templado acabado en acuarela, fijo medidas 7.70 m de ancho x 4.10 m de alto, 9 tableros fijos, incluye una puerta de dos hojas de 1.86 m de ancho x 2.12 m de alto", ubicado en el edificio de urgencias, lado poniente (entre ejes E y F), la instalación de una pieza, siendo que se generaron dos piezas; por lo tanto, resulta una diferencia de 1.00 pieza, equivalente a un importe de $217,183; además, en relación con la pieza instalada, se encontró que esta no cumple totalmente con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el mismo, esto en razón de que no cuenta con uno de los fijos y en dos de ellos no cuentan con el cristal; por lo tanto, al considerar que el tipo de contrato de la obra en referencia es sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se harán por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo establecido con el artículo 45, párrafos primero y segundo, fracción I, de la LOPSRM, se concluye que no debió autorizarse para el pago hasta estar totalmente ejecutado; por lo que de un análisis en conjunto, se determina un pago indebido por un importe total de $434,366.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

21. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 5770 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal claro de 6 mm calidad templado acabado en acuarela, fijo, medidas 7.60 m de ancho x 4.10 m de alto, 8 tableros fijos: Incluye dos puertas de dos hojas cada una, de 1.84 m de ancho x 2.09 m de alto", ubicado en el edificio de cirugía, planta baja, y del cual se generó una pieza, que esta no cumple totalmente con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el mismo, esto en razón de que si bien es cierto que se instalaron los 8 tableros fijos, también lo es que no cuenta con las dos puertas de dos hojas con cristal; por lo tanto, al considerar que el tipo de contrato de la obra en referencia es sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se harán por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo establecido con el artículo 45, párrafos primero y segundo, fracción I, de la LOPSRM, se concluye que no debió autorizarse para el pago hasta estar totalmente ejecutado; determinando un pago indebido por un importe de $214,336.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

22. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 415 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal claro de 6 mm calidad templado acabado en acuarela, fijo medidas 7.60 m de ancho x 4.10 m de alto, 16 tableros fijos, incluye dos puertas de dos hojas corredizas, hueco de 1.50 m de ancho x 2.28 m de alto", ubicado en el edificio de consulta externa, plantas baja y alta, y del cual se generaron 3 piezas, que estas no cumplen totalmente con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el mismo, esto en razón de que no cuentan con las dos puertas de dos hojas corredizas con cristal; por lo tanto, al considerar que el tipo de contrato de la obra en referencia es sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se harán por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo establecido con el artículo 45, párrafos primero y segundo, fracción I, de la LOPSRM, se concluye que no debió autorizarse para el pago hasta estar totalmente ejecutado; determinando un pago indebido por un importe de $734,559.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

23. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de la ejecución del concepto con la clave 465 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2 x 2" cristal claro de 6 mm calidad templado acabado en acuarela, medidas 7.85 m de ancho x 1.65 m de alto, 10 tableros fijos, incluye herrajes, elementos de fijación, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución", ubicado en el edificio de consulta externa, planta alta norte y sur, la instalación de 9.00 piezas, siendo que se generaron 12.00 piezas; por lo tanto, resulta una diferencia de 3.00 piezas, equivalente a un importe de $207,907. Es de mencionar que en sustitución de estas 3.00 piezas faltantes, se localizaron 6 piezas de dimensiones 3.60 m x 1.65 m; sin embargo, dichas piezas no pueden tomarse a cuenta de las piezas no localizadas, debido a que no cumplen con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el citado concepto.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

24. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de los trabajos ejecutados, que no se ejecutó el concepto con la clave 485 "Suministro y colocación de cancel de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2x2" cristal claro de 6mm calidad templado acabado en acuarela, medidas 7.78 m de ancho x 1.65 m de alto, 10 tableros fijos, incluye herrajes, elementos de fijación, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución", generado en la estimación 1 extra convenio 2, con una cantidad de 2.00 piezas equivalentes a un importe de $138,605, a ejecutarse en el edificio de consulta externa; por lo tanto, se determina el pago indebido del importe aludido.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

25. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de los trabajos ejecutados, que no se ejecutó el concepto con la clave 505 "Suministro e instalación de cancel fijo de aluminio línea mc-450 con refuerzo PTR 2x2", cristal claro 6 mm calidad templado acabado en acuarela blanco, con fijo opaco de 1.20 x 6.50 m, incluye herrajes, elementos de fijación, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución", generado en la estimación 1 extra convenio 2, con una cantidad de 1.00 pieza equivalente a un importe de $40,861, a ejecutarse en el edificio de consulta externa, planta baja; por lo tanto, se determina el pago indebido del importe aludido.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | OBR-2014064 | Construcción de la Unidad Médica Especializada (UNEME) de detección y diagnóstico de cáncer mamario (DEDICAM), avenida Morones Prieto y avenida Azteca, en el municipio de Guadalupe | $ | 14,916,301 |

26. En la revisión del expediente, se detectó que en la estimación 2 extra, se generó el concepto con la clave Ext-006 "Losa de concreto f´c= 200 kg/cm², con agregado máximo de 20 mm de 0.20 m de espesor, plana o inclinada con el 1.5% de pendiente aligerada con barroblock de 0.30 x 0.20 x 0.15 m, malla electrosoldada 6-6/10-10, armada según cálculo, altura máxima de 3.50 m, incluye: Acarreo y flete de equipo, herramienta y material hasta el lugar de su utilización, concreto premezclado, cimbra y descimbra a favor del contratista, habilitado de acero de refuerzo, alambre recocido, trazo, nivelación, silletas, cortes, ganchos, curado, vibrado, desperdicios, forjado de goterón de 2 x 2 cm, limpieza gruesa del área y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier nivel", con una cantidad de 1,227.55 m², considerando un precio unitario de $943.83, siendo que en el catálogo de conceptos que el Ente Público proporcionó al contratista, ya existía un concepto con la clave 2.09 denominado "Losa de concreto f´c= 200 kg/cm², con agregado máximo de 20 mm de 0.20 m de espesor, plana o inclinada con el 1.5% de pendiente, aligerada con barroblock de 0.30 x 0.20 x 0.15 m, armada según cálculo, altura máxima de 3.50 m, incluye: Acarreo y flete de equipo, herramienta y material hasta el lugar de su utilización, elaboración de concreto en obra con revolvedora, cimbra y descimbra a favor del contratista, habilitado de acero de refuerzo, alambre recocido, trazo, nivelación, silletas, cortes, ganchos, curado, vibrado, desperdicios, forjado de goterón de 2 x 2 cm, limpieza gruesa del área y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra en cualquier nivel", con un precio unitario por metro cuadrado de $833.93; el cual, si bien es cierto que en su descripción menciona que el concreto será hecho en obra con revolvedora, también es cierto que en el desglose de los materiales de la tarjeta correspondiente a dicho precio unitario presentado por el licitante contratado, se consideró un concreto premezclado f´c= 250 kg/cm², con un precio por metro cúbico de $1,150.00, es decir, con una resistencia mayor y con la característica de ser premezclado; por lo tanto, al considerar el precio unitario del concepto originalmente contratado de $833.93 y el precio unitario del concepto extra pagado de $943.83, resulta una diferencia entre precios unitarios de $109.90, que multiplicada por la cantidad generada de 1,227.55 m² más el Impuesto al Valor Agregado, se determina un pago indebido por un importe de $156,493.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | OBR-2015001 | Remodelación de la fachada del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda (1era. etapa), avenida López Mateos No. 4600, colonia Bosques del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de Los Garza | $ | 9,984,970 |

27. De la revisión del expediente técnico, en lo correspondiente a la etapa de ejecución de los trabajos de la obra que fuere adjudicada por un monto de $9,985,287, a través del procedimiento de licitación pública, se detectó lo siguiente:

1. Se eliminaron conceptos y cantidades de trabajo que representan un monto de $9,985,287, es decir, los conceptos y cantidades de trabajo contratadas no se ejecutaron.

2. Se adicionaron conceptos de trabajo (conceptos extraordinarios) no contemplados en el catálogo de conceptos original, que representan un importe de $9,984,835.

De lo anterior se observa que la obra originalmente adjudicada, se modificó de manera importante en sus conceptos de trabajo; pues de los conceptos realmente ejecutados por un importe de $9,984,835, ninguno fue objeto del proceso de contratación, lo cual hace evidente que los estudios de preinversión, las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se realizaron, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, no fueron suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos contratados con los mínimos riesgos de modificaciones y situaciones imprevistas, incumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 21, fracciones I y X, de la LOPSRM.

Adicional a lo anterior, al considerar el importe final ejercido para la obra, y que los precios unitarios correspondientes a los conceptos y cantidades realmente ejecutados, fueron pactados directamente entre el Ente Público y el contratista, al no haber pasado por un proceso de Licitación pública o Invitación a cuando menos tres personas, se observa que tal situación no aseguró al Ente público contar con las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 27, en relación con los artículos 41, 42 y 43 del citado precepto.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

28. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el presupuesto autorizado y su desglose que permita verificar que la obra en comento se encuentra incluida, obligación establecida en el artículo 24, párrafo segundo, de la LOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

29. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los planos y especificaciones correspondientes al proyecto original para la realización de la obra, así como los planos de proyecto y especificaciones definitivas debidamente firmados por los responsables de su autorización, esto último en razón a la modificación al proyecto ocasionada por los cambios en los materiales y colores para el recubrimiento de la fachada ventilada, de acuerdo con lo manifestado en el escrito emitido por el contratista en fecha del 27 de febrero de 2015, obligación establecida en el artículo 46, fracción V, de la LOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

30. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la carátula de estimación que acredite la procedencia del pago de la factura 656, por valor de $520,523, obligación establecida en el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, fracciones de la I a la V, del RLOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

31. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los planos correspondientes a la construcción final de la obra, obligación establecida en el artículo 68, de la LOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

32. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto con la clave DEX 010 "Suministro y colocación de bastidor para soporte de balsa para mantenimiento de fachada, de PTR de 4 x 4 cal 14 y anclaje en azotea a base de ángulo de 3 x 3 x 1/4 y tornillos de 1", una cantidad de 4.00 piezas siendo que se pagaron 11.00 piezas; por lo tanto, se determina un pago en exceso de 7.00 piezas, equivalentes a un importe de $112,058.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 13-10-006 | Construcción de primera etapa para el proyecto de infraestructura social para la sustitución por obra nueva del Hospital General de Montemorelos, en el municipio de Montemorelos | $ | 8,363,790 |

33. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita verificar que el contratista comunicó al Ente Público la terminación de los trabajos, ni el acta de recepción de los mismos, obligación establecida en los artículos 64, párrafo primero, de la LOPSRM y 166, párrafo primero, del RLOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | OBR-2015003 | Fortalecimiento de la infraestructura del Hospital Tierra y Libertad en su concepto de obra pública, avenida Almazán y avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de Monterrey | $ | 66,865,593 |

34. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el presupuesto elaborado por el Ente Público para la obra, obligación establecida en el artículo 21, fracción XII, de la LOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

35. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el presupuesto autorizado y su desglose que permita verificar que la obra en comento se encuentra incluida, obligación establecida en el artículo 24, párrafo segundo, de la LOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

36. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto con la clave 7.01 a) "Suministro y colocación de puerta de madera tipo tambor fabricadas con bastidor de madera de pino, de 0.85 m. x 2.13 m", en tercer nivel, la instalación de una cantidad de 16.00 piezas siendo que se pagaron 25.00 piezas; por lo tanto, se determina un pago en exceso de 9.00 piezas, equivalentes a un importe de $61,492.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | OBR-2014043 | Remodelación, Rehabilitación y Adecuación del cuarto piso del Hospital Metropolitano, avenida López Mateos No. 4600, colonia Bosques del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de Los Garza | $ | 10,425,951 |

37. En la revisión del expediente se detectó que mediante oficio SSNL-01-2015-OF-2 de fecha 10 de junio del 2015, el contratista solicita al Ente Público una prórroga de 60 días naturales, esto en razón de que el área de ejecución de los trabajos no fue liberada en su totalidad, situación que aunada a la reprogramación autorizada de 45 días por la necesidad de realizar trabajos extraordinarios, ocasionó que la obra se terminara el 13 de agosto de 2015 según bitácora, y de conformidad con la reprogramación por la entrega tardía del anticipo se debió terminar el 12 de mayo de 2015, es decir, con 93 días de atraso, lo cual representa un 40% de variación con respecto al plazo de ejecución contratado originalmente de 231 días naturales, observando que lo anterior hace evidente que no se contaba con la obtención de permisos y autorizaciones para la liberación del área a trabajar y que el proyecto no cubría el total de los alcances necesarios de la obra, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la LOPEMNL.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

38. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los análisis de precios unitarios de los conceptos que integran el presupuesto elaborado por el Ente Público para la obra, que permitan verificar la aplicación de los costos actualizados de acuerdo con las condiciones que prevalecían en el momento de su elaboración, obligación establecida en el artículo 19, fracción XIII, de la LOPEMNL.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

39. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación final, no se amortizó la totalidad del anticipo otorgado, quedando pendiente un importe de $5,425, obligación establecida en el artículo 64, fracción V, de la LOPEMNL.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

La Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente en virtud de que se recibió copia fotostática certificada del escrito emitido por el contratista con fecha del 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se comunicó al Ente Público sobre la realización del reintegro por un importe de $6,293, así como de ficha de depósito a la cuenta bancaria 0850301746 por el importe señalado, con los cuales se comprobó lo correspondiente al carácter económico.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

40. En la revisión del expediente se detectó que en las estimaciones 4 normal, 8 normal y 5 aditiva, se generaron los conceptos que se mencionan en la tabla, encontrando que como soporte documental para acreditar el pago de dichos conceptos, se localizó un plano en el que se muestra una planta arquitectónica del cuarto piso del edificio, sin que en él se especifique la ubicación en que fueron instalados, determinando constatar físicamente su ejecución, por lo que en evento posterior, personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra en compañía del supervisor del Ente Público, la cual quedó asentada en acta ASENL-DAOPDU-OP-AI-AP36-009/2016 de fecha 12 de julio de 2016, para verificar la ejecución de dichos conceptos, objetivo que no pudo realizarse, esto en razón de que el Supervisor no ubicó físicamente los conceptos aducidos, situación que quedó asentada en el acta aludida; por lo tanto, se determina que no es evidente la ejecución de tales conceptos, resultando una diferencia por un importe total de $792,270, de acuerdo con lo siguiente:

| Concepto | Unidad | Pagado | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.248 Suministro, instalación y puesta en operación de una unidad manejadora de aire [la cual será instalada en el cuarto de máquinas del cuarto piso, lado poniente] | pieza | 1.00 | 567,593.08 | 567,593.08 |
| 10.15 Humidificador generador de vapor eléctrico línea HR | pieza | 14.00 | 5,442.45 | 76,194.30 |
| 10.22 Transformador de voltaje, con voltaje primario de 240 volts | pieza | 10.00 | 3,920.38 | 39,203.80 |
|  |  |  | Subtotal: | 682,991.18 |
|  |  |  | I.V.A.: | 109,278.59 |
|  |  |  | Total: | 792,269.77 |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

La Auditoría analizó la respuesta, así como los argumentos presentados y la documentación que se adjuntó durante el proceso de auditoría, la cual  consistió en copias fotostáticas certificadas de generadores, croquis y soporte fotográfico, relativos a los conceptos números 10.248 "Suministro, instalación y puesta en operación de una unidad manejadora de aire" y 10.22 "Transformador de voltaje, con voltaje primario de 240 volts", en los cuales se especificó la ubicación y que fueron instalados; con los cuale, se solventa lo correspondiente a los mismos por lo cual esta observación se solventó parcialmente.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Pliego Presuntivos de Responsabilidades.

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 13-07-001 | Conclusión y adecuación de espacios del Hospital General, en el municipio de Linares | $ | 6,357,613 |

41. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, encontrando en la verificación del concepto con la clave 1530 "Suministro, fabricación y colocación de puertas interiores de 0.90 x 2.18 m, en aluminio EUROVENT serie 70 con laminado a dos caras en la parte inferior y en la parte superior vidrio claro de 6 mm", una cantidad de 7.00 piezas, ubicadas en las áreas de shock trauma (1 pieza), entrada a urgencias (1 pieza), entrada a telemedicina (1 pieza), pasillo urgencias (1 pieza), observación pediátrica (1 pieza) y sala de espera consulta (2 piezas); sin embargo, se detectó que estas no cumplen con la especificación establecida en el catálogo de conceptos para el citado concepto, esto en razón de que las puertas cuentan con dos hojas con anchos para cada una de ellas que oscilan de 0.80 a 0.90 m y con una altura de 2.13, siendo que debieron instalar puertas de una sola hoja y cumplir con dimensiones de 0.90 m de ancho y con una altura de 2.18 m; por lo tanto, dichas puertas no pueden ser consideradas para acreditar la ejecución del concepto en estudio, resultando un pago indebido por un importe de $53,773.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

42. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de los trabajos ejecutados, que no se ejecutó el concepto con la clave 4830 "Suministro e instalación de termómetros bimetálicos (para tener la temperatura del tanque)", el cual se generó y pagó en la estimación 13 normal, con una cantidad de 5 piezas, equivalentes a un importe total de $18,652, para el cuarto de máquinas; por lo tanto, se determina un pago indebido del importe aludido.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

43. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $33,716, en los conceptos siguientes:

| Concepto | Unidad | Pagado | Ejecutado | Diferencia | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295.- Suministro e instalación de bocinas redondas de 7 de diámetro | pieza | 29.00 | 25.00 | 4.00 | 1,452.43 | 5,809.72 |
| 2940.- Suministro y colocación de inodoro blanco marca Helvex, modelo DRAKAR1 grado ecológico | pieza | 38.00 | 37.00 | 1.00 | 2,064.83 | 2,064.83 |
| 1690.- Suministro, fabricación y colocación cancel fijo de distintas medidas en aluminio EUROVENT serie 70 con laminado a dos caras en la parte inferior y en la parte superior vidrio claro de 6 mm y con manguete intermedio | m² | 39.55 | 37.73 | 1.82 | 9,034.50 | 16,442.79 |
| 4450.- Guarnición pecho paloma de 25 x 70 x 15 cm de concreto f´c= 200 kg/cm² T.M.A. 1 1/2 | m | 43.30 | 21.94 | 21.36 | 222.30 | 4,748.33 |
|  |  |  |  |  | Subtotal: | 29,065.67 |
|  |  |  |  |  | I.V.A.: | 4,650.51 |
|  |  |  |  |  | Total: | 33,716.18 |

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Instalaciones y Obras de Construcción Especializada

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia |  | Registrado en el 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | OBR-2014065 | Adecuación del Hospital General de Galeana, carretera Galeana-Linares km-1, en el municipio de Galeana | $ | 8,492,407 |

44. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el presupuesto autorizado y su desglose que permita verificar que la obra en comento se encuentra incluida, obligación establecida en el artículo 24, párrafo segundo, de la LOPSRM.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno

- Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por este H. Congreso del Estado.

En este apartado del Informe de Resultados, la Auditoría nos informa que no recibieron solicitudes por parte de esta Soberanía para que fueran atendidas  en la revisión de la cuenta pública que se informa.

- Resultados de la revisión de situación excepcional.

En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, el Órgano Técnico Fiscalizador nos indica que no se recibieron denuncias para la revisión de situaciones excepcionales, atendidas por los términos preceptuados en los artículos 136 último párrafo de la Constitución Política del Estado; 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

- Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de los ejercicios anteriores.

En este apartado, la Auditoría nos presenta una síntesis de las acciones y recomendaciones que con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013 y 2014 se ejercieron o promovieron por nuestro Órgano auxiliar de Fiscalización, destacando que sólo existe pendiente una observación con acción emitida de promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa en la revisión de la cuenta pública 2014.

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del Resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, los cuales fueron incorporados dentro de este documento y de conformidad con lo previsto en el Artículo 47, Inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta Comisión de Hacienda del Estado, consideramos que a efecto de sustentar el resolutivo que se propuesto en la parte resolutiva del presente Dictamen, nos permitimos consignar ante el Pleno de esta Soberanía, las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado de este Congreso es competente para analizar el Informe del Resultado de mérito, en atención a lo establecido en los numerales 70, Fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39 Fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con atención a lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Contiene los comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su gestión financiera y gasto público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se le comunico al Ente las observaciones detectadas sobre las cuales en uso del derecho de audiencia comunico las aclaraciones sobre las mismas, determinando nuestro órgano técnico fiscalizador las observaciones no solventadas, comunicándonos que el ente fiscalizado se ajustó a los criterios señalados en las Leyes, presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como al cumplimiento de los objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados.

En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que acompaña al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, se indica que la información presentada en la cuenta pública es razonable.

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría Superior del Estado se destacan observaciones, las cuales se enumeran en el apartado VII del citado informe, respecto de las cuales, la Auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, las recomendaciones a efecto de que subsanaran las deficiencias que dieran lugar a las fallas en comento o bien realizará las aclaraciones que considere pertinente hacer.

Al respecto, la Auditoría Superior revisó los argumentos establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos se si se solventan o no, insertando en el informe del Resultado las respuestas y aclaraciones del Ente, así como en su caso las explicaciones del porque considera que las mismas no se solventan o se solventan parcialmente.

El Órgano Fiscalizador continuará dándole el seguimiento correspondiente a las observaciones que no hayan sido solventadas completamente a fin de verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias administrativas detectadas.

CUARTA: La Auditoría nos informa también que respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas que en su caso  el Congreso del Estado, en el númeral VIII del Informe de Resultados nos informa que nos existieron para la revisión de la cuenta pública que nos ocupa.

QUINTA: Adicionalmente, se nos comunica que durante el ejercicio 2015,  tampoco se recibieron solicitudes de revisión de situaciones excepcionales en relación a la cuenta pública del Organismo auditado.

SEXTA: Se informa que en relación con ejercicios fiscales anteriores sólo existe una observación con tipo de acción de fincamiento de responsabilidad administrativa en el ejercicio 2015.

SEPTIMA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las observaciones detectadas durante la revisión pudieran romper con la razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos ejercidos, así como el cumplimiento de los programas propios de la Administración Pública y de la normativa que le es aplicable a SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN.

Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en el informe de resultados en estudio, consistentes en dos pliegos presuntivos de responsabilidades por $158,615 (observaciones 10 y 40) y dos promociones de intervención de instancia de control competente por $ 268,551 (observaciones 26 y 32) y considerando que ambas cantidades son susceptibles de ser consideradas como afectación económica, se estima que hay causa suficiente para considerar que la generalidad de la actuación del ente revisado deba estimarse como deficiente y por lo mismo, la entidad revisada debería ser acreedora a una manifestación de rechazo de parte de este Poder Legislativo respecto a su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015.

Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no implica la suspensión de la acciones de promoción de responsabilidad que legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. Así mismo, tampoco prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex funcionario, ya que, en todo caso, tal situación quedaría determinada al momento de concluirse los procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes.

Por ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015, de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN.

SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados que nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los números 1 al 67, respecto a las cuales en dos casos se determinó emitir pliegos presuntivos de responsabilidades y en otros dos hubo promoción de intervención de instancia de control competente, ya que se apreciaron observaciones que son susceptibles de producir afectación económica.

TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las observaciones señaladas en el resolutivo anterior, que derivan en pliegos presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas, promoción de intervención de instancia de control competente y recomendaciones a la gestión o control interno en el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera y atendiendo al hecho de se observaron montos susceptibles de generar afectación económica, se estima que la CUENTA PÚBLICA 2015, del SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN no es susceptible de aprobación.

Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 2015 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN.

CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier acción de las señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley de Fiscalización Superior, derivadas de la revisión de la cuenta pública del SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN correspondiente al ejercicio 2015 y que aún no se encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder Legislativo sobre  el estado que guardan.

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

MONTERREY NUEVO LEÓN

# COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO

PRESIDENTE:

# DIP. GLORIA CONCEPCIÓN TREVIÑO SALAZAR

| # VICEPRESIDENTE: # DIP. KARINA MARLENE BARRÓN PERALES | # SECRETARIO: # DIP. JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA |
| --- | --- |
| # VOCAL: # DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ | # VOCAL: # DIP. SERGIO ARELLANO BALDERAS |
| # VOCAL: # DIP. JUAN FRANCISCO ESPINOZA EGUÍA | # VOCAL: # DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ |
| # VOCAL: # DIP. MARCELO MARTÍNEZ VILLARREAL | # VOCAL: # DIP. MARCOS MENDOZA VÁZQUEZ |
| # VOCAL: # DIP. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA | # VOCAL: # DIP. COSME JULIÁN LEAL CANTÚ |