HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Hacienda del Estado, le fue turnado, para su estudio y dictamen, en fecha 22 de Octubre de 2013, escrito que contiene el Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2012, bajo el expediente 8280/LXXIII.

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes

ANTECEDENTES

- Presentación

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción I, 3 y 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se crea como un órgano de apoyo del H. Congreso del Estado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, revisión, vigilancia, evaluación y aprobación o rechazo de las cuentas públicas que presenten los poderes del estado, los organismos autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la administración pública del Estado, los municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados.

En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2012 del Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D, la Auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, evaluó los resultados de la gestión financiera, comprobó si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos, y sus respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, verificó el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables en materia de  gestión financiera.

En tal sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 137 segundo párrafo de la Constitución Local, 20 fracción XXXI, 48 primer párrafo y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, esta Auditoría Superior del Estado tiene a bien rendir el Informe del Resultado de la revisión practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2012 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D, al Honorable Congreso del Estado.

Entre los apartados de este informe, se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión.

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de:

- La evaluación de la gestión financiera y del gasto público;

- Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes; y

- La evaluación del avance de los programas y subprogramas aprobados.

Con respecto a la armonización contable, la Auditoría señala que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia en el gasto e ingreso público. Estableciendo que los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, las decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) dentro de los plazos que este determine.

- Entidad Objeto de la revisión

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM), fue sustituida por Decreto Número 41 del Gobierno del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 mayo de 1956, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Reglamento para prestación de los servicios de agua y drenaje aparece publicado en el Periódico Oficial del Estado del 24 de agosto de 1966.

En el Periódico Oficial del Estado del 16 de junio de 1995, aparece publicado el Decreto Número 61 mediante el cual se amplía la cobertura de prestación de servicios a todo el Estado.

El 25 de septiembre de 1997, se emitió la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, misma que aparece publicada en el Periódico Oficial del Estado el 3 de octubre del citado año.

En esta Ley se establecen las normas para la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento del Estado. En disposiciones transitorias se señala que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. continuará siendo regulada por el decreto que le dio origen y que gradualmente se transferirán los sistemas a los Municipios no comprendidos en el Área

Metropolitana.

Conforme al Decreto Número 350 publicado en el Periódico Oficial del Estado del 16 de agosto del

2000, se amplía el objetivo del Organismo para prestar también los servicios públicos de agua no potable, residual tratada, agua negra y drenaje pluvial, así como la prestación de asesoría técnica.

Con base en lo anterior, este Organismo queda sujeto a la observancia de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, las Leyes de Administración Financiera, de Adquisiciones, además de las disposiciones de carácter federal, como la Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Derechos y otras.

- Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados.

- Auditorías programadas por tipo o materia

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2013 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2012, presentado ante ese H. Congreso del Estado, para su conocimiento, por conducto de la Comisión de Vigilancia, en fecha 03 de mayo del presente año, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, se determinaron las siguientes auditorías a practicar al ente público, por tipo o materia, a saber:

| Tipos de Auditoría a Cuenta Pública 2012 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Financiera | Obra Pública | Desarrollo Urbano | Laboratorio | Evaluación al Desempeño | Recursos Federales | Total |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |

- Objetivos y alcances de la revisión practicada

En la implementación y ejecución del programa anual de auditoría para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012, entre las cuales se encuentra el ente público en cuestión, se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 18, 19, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 7 fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente:

- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó:

  - Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y

  - Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de los Entes Públicos.

- Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y  Egresos, y sus respectivos Presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos; se revisó:

- Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

- Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto; y

- Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos.

- Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables en la materia de la gestión financiera.

- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, así como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos

- La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión.

- Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la comprobación de la calidad de los materiales conforme a las especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de la Auditoría Superior del Estado.

- Aspectos generales sobre los criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados

Las auditorías practicadas (por tipo o materia) se seleccionaron con base en los criterios establecidos para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2013 para la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se seleccionaron muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de auditoría, partiendo esencialmente, del presupuesto asignado al ente público, y ejercido en los capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas presupuestarios y fondos, así como los conceptos de ingreso, en su caso, y en general cualquier otro concepto que se estimó pertinente incluir en el alcance de la revisión.

La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de auditoría, cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente soportada y fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las áreas revisadas, fueron esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada responsables de la ejecución de las operaciones, actividades o programas objeto de la revisión.

Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente.

- Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión.

A. La evaluación de la gestión financiera y del gasto público

Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública.

Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, este Órgano Superior de Fiscalización, aplicó una serie de procedimientos enfocados a asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la gestión financiera y gasto público, y que su presentación y registro estuvo conforme a la normatividad aplicable y que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los programas.

Los estados financieros presentados en pesos del Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D al 31 de diciembre de 2012, que se mencionan en la Cuenta Pública, son los que se muestran a continuación:

B) Cumplimiento de las Normas de información Financieras aplicables y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativas correspondientes.

Con posterioridad a la verificación realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, con relación a los Estados Financieros que se incluyen en la Cuenta Pública, se concluye que su presentación, está de acuerdo con las normas de información financiera, normatividad aplicable a este tipo de Entidad y que se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás Ordenamientos aplicables en la materia, excepto por lo mencionado en el apartado V de este informe.

C). La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y subprogramas aprobados.

Los indicadores de gestión determinados por la administración del Organismo son los siguientes:

- Principales Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios responsables y su análisis por la Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se ejercerán y recomendaciones que se formularán

GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Bancos/Tesorería $585,839

1. Partidas en tránsito con antigüedad mayor a tres meses.

Las conciliaciones bancarias de área local y área foránea incluyen partidas no correspondidas con antigüedad superior a tres meses, las cuales se mencionan a continuación:

Cargos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. no correspondidos por el Banco

Área Local

| Cuenta Contable | Banco | No. de Cuenta | No. de Partidas | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100023 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 051-35663-2 | 9 | 4 | [1] |
| 11100037 | Banco Nacional de México, S.A. | 3000-051354-6 | 1 | 2 | [2] |
| Total |  |  |  | 6 |  |

Créditos de Servicios de Agua y Drenaje, I.P.D. no correspondidos por el Banco

Área Local

| Cuenta Contable | Banco | No. de Cuenta | No. de Partidas | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100001 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 051-01700-5 | 18 | 486 | [3] |
| 11100002 | BBVA Bancomer, S.A. | 454584023 | 3 | 60 | [4] |
| Total |  |  |  | 546 |  |

Cargos del Banco no correspondidos por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Área Local

| Cuenta Contable | Banco | No. de Cuenta | No. de Partidas | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100022 | Banco Nacional de México, S.A. | 8777658577 | 9 | 45 | [5] |
| 11100023 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 051-35663-2 | 10 | 76 | [6] |
| 11100033 | HSBC, S.A. | 160-100480-3 | 3 | 384 | [7] |
| 11100037 | Banco Nacional de México, S.A. | 3000-051354-6 | 2 | 5 | [8] |
| 11100041 | Banco Regional de Monterrey, S.A. | 00100-5555-0013 | 1 | 219 | [9] |
| Total |  |  |  | 729 |  |

Créditos del Banco no correspondidos por Servicios de agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Área Local

| Cuenta Contable | Banco | No. de Cuenta | No. de Partidas | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100023 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 051-35663-2 | 40 | 834 | [10] |
| Total |  |  |  | 834 |  |

Área Foránea

| Cuenta Contable | Banco | No. de Cuenta | No. de Partidas | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110-5036 | Scotiabank Inverlat, S.A. | 145-37589-6 | 40 | 10 | [11] |
| 1110-5037 | BBVA Bancomer, S.A. | 447-30842-6 | 1 | 4 | [12] |
| Total |  |  |  | 14 |  |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Se analizaron las respuestas del ente por parte de la Auditoría, y con base en ello se determinó que esta observación se solventó parcialmente, en virtud de que se realizó el registro en la cuenta deudora por cobro por la prestación de servicios de agua y drenaje. Carpeta 1 Anexo F.MET.1.A; Se realizó el registro en la cuenta deudora por cobro por la prestación de servicios de agua y drenaje. Carpeta 1 Anexo F.MET.1.B"; 1.- Se realizó el registro en la cuenta deudora por cobro por la prestación de servicios de agua y drenaje. Carpeta 1 Anexo F.MET.1.J; los movimientos identificados y conciliados con los documentos contabilizados en SAP.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir

Contribuciones por recuperar $589,173.

2. IVA irrecuperable por $109,553.

Al examinar la procedencia de este saldo se determinó un importe no recuperable por valor total de $109,553, ya que prescribió el derecho para efectuar la reclamación por un valor total de $80,278 y de $43,244, la autoridad emitió una negativa de devolución por un importe de $29,275, como se muestra a continuación:

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Por el ejercicio 2004 y años anteriores se tiene un saldo a favor y a la fecha no ha tramitado su devolución y que por su antigüedad ya prescribió el plazo para su solicitud de acuerdo con el artículo 22 párrafo 16 y el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. | 80,278 |
| Por el ejercicio 2006 se tiene un saldo a favor de $43,244 del cual la autoridad ha emitido negativas para su devolución por un importe de $29,275, sin embargo, aún se encuentra en litigio; sobre el resto por $13,969 se solicitó su devolución el 28 de abril de 2011 y a la fecha está pendiente por recibir. | 29,275 |
| Total | 109,553 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Cuentas por Cobrar $1,904,671

3. Saldo proveniente de ejercicios anteriores por $36,170.

Estos saldos provienen desde el ejercicio 2003. Sin embargo, durante el ejercicio no se recibió ningún pago a esta cuenta.

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Gobierno del Estado de Nuevo León | 33,449 |
| Municipio de Escobedo, Nuevo León | 2,721 |
| Total | 36,170 |

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

4. Documentos por cobrar vencidos con antigüedad superior a un año (Área Foránea).

Se determinaron 9 cuentas que presentan saldos vencidos por un total de $798, siendo su resumen por años:

| No. Deudor | Contratista | Fecha de Vencimiento | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60002 | Constructora e Inmobiliaria Jucher , S.A. de C.V. | 2003 | 69 | A |
| 60009 | Arrendadora e Inmobiliaria Daga, S.A. | 2003 | 30 | A |
| 60011 | Francisco Toba García | 2003 | 202 | A |
| 60012 | José Luis Valle Yves | 2003 | 94 | A |
| 60027 | Eva Mendoza Villarreal | 2004 | 1 | A |
| 60028 | Viejo Constructores Asociados, S.A. de C.V. | 2004 | 70 | A |
| 60055 | Desarrolladora de Construcción y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V. | 2007 | 239 | A |
| 60058 | Impulsora Construhogar, S.A. de C.V. | 2010 | 30 |  |
| 60060 | Corporativo Wichita, S.A. de C.V. | 2009 | 63 |  |
| Total |  |  | 798 |  |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

5. Documentos por cobrar vencidos. (Área Local)

Dentro de la revisión practicada se determinaron documentos por cobrar ya vencidos, los cuales se detallan a continuación:

| Nombre del Contratista | Convenio | Fecha de Vencimiento | Documentos Vencidos | Total vencido al 31/Diciembre/2012 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratistas Fast, S.A. de C.V. | 3566 | 29/10/99 | 10 | 38 | [1] |
| Inmobiliaria Cerro de la Silla, S.A. de C.V. | 5768 | 08/01/09 | 22 | 2,079 |  |
| Total |  |  |  | 2,117 |  |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

6. Cuentas por cobrar no conciliadas con Organismos.

De la revisión del rubro de cuentas por cobrar se comparó la deuda registrada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. con los diferentes Organismos encontrando las siguientes diferencias:

| Organismo | Saldo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. | Saldo Organismo | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno del Estado de Nuevo León | 65,576 | 12,779 | 52,797 |
| FOMERREY | 21,393 | 22,980 | (1,587) |
| Total | 86,969 | 35,759 | 51,210 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Deudores Diversos $126,915

7. Diferencia de $12,092 entre registros contables y los saldos de los reportes proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos.

Dentro de nuestra revisión determinamos diferencias entre los registros contables de las cuentas de deudores y los saldos de los reportes proporcionados por el departamento de Recursos Humanos al cierre del ejercicio.

Las diferencias se mencionan a continuación:

| Concepto | Saldos según registros contables | Saldos según Recursos Humanos | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Préstamo personal sindicalizado | 16,535 | 15,875 | 660 |
| Préstamo de auto sindicalizado | 10,567 | 6,429 | 4,138 |
| Préstamo de casa sindicalizados | 36,525 | 31,871 | 4,654 |
| Préstamo personal confianza | 8,168 | 5,715 | 2,453 |
| Vacaciones | 1,077 | 890 | 187 |
| Total | 72,872 | 60,780 | 12,092 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

8. Saldos con antigüedad hasta de 8 años por $1,248.

Ésta cuenta se integra por saldos con antigüedad considerable que no han sido recuperados, siendo éstos:

| Nombre | Año | Importe |
| --- | --- | --- |
| Ana María García Ramírez | 2004 | 758 |
| Martha Molinar Aguilar | 2011 | 291 |
| Lizeth Esmeralda González Rodríguez | 2011 | 130 |
| Leticia Escamilla Aguilar | 2004 | 69 |
| Total |  | 1,248 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($396,294)

9. Insuficiencia en la Estimación para cuentas incobrables $897,783.

Se determinó que existe una insuficiencia de la reserva para cuentas incobrables por valor de $897,782, al confrontar los saldos con antigüedad superior a 36 meses contra las estimaciones registradas al cierre del ejercicio:

| Cuenta | Área Local | Área Foránea | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios con antigüedad superior a 36 meses | 1,040,125 | 253,952 | 1,294,077 |
| Estimación para cuentas incobrables | (315,616) | (80,678) | (396,294) |
| Total | 724,509 | 173,274 | 897,783 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Otros Activos Circulantes

Depósitos en Garantía (Área Foránea) $1,410

10. Se determinaron depósitos en garantía entregados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. a Sistema de Caminos de Nuevo León por concepto de obras de drenaje y agua potable en áreas de su jurisdicción, pendientes de recuperar con antigüedad considerable, su integración es la siguiente:

| Año | Importe |
| --- | --- |
| 2006 | 1,240 |
| 2007 | 45 |
| 2008 | 125 |
| Total | 1,410 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles

Construcción en Proceso $11,508,905

11. Anticipos a proveedores y contratistas con antigüedad superior a un año. (Área Foránea).

Se detectaron 16 anticipos con un importe total de $1,279, los cuales presentan antigüedad superior a un año, incumpliendo con lo establecido en el artículo 64 fracción V de la Ley de Obras Públicas.

Su integración es la siguiente:

| No. Proveedor | Contratista | Año | Importe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10050 | Comercializadora y Constructora Mundial, S.A. de C.V. | 2002 | 253 | [1] |
| 10297 | Mazuky Diseño y Edificación, S.A de C.V. | 2002 | 47 | [1] |
| 10325 | Obras y Diseños, S.A. de C.V. | 2002 | 117 | [2] |
| 10788 | Constructora y Desarrollos Hidráulicos, S.A. | 2002 | 300 | [6] |
| 10789 | Navarro Guerrero Construcciones, S.A. de C.V. | 2002 | 40 | [1] |
| 10796 | Apolo Construcción y Servicios, S.A. de C.V. | 2002 | 32 | [3] |
| 10086 | Constructora Industrial Rio Bravo, S.A. de C.V | 2003 | 1 | [7] |
| 10826 | Saenz Constructores y Asociados, S.A. de C.V. | 2003 | 193 | [1] |
| 10841 | Constructora y Urbanizadora JE-FE, S.A. de C.V. | 2003 | 5 | [3] |
| 10923 | Construcciones y Excavaciones Salinas, S.A. de C.V. | 2003 | 98 | [4] |
| 11557 | Neon Construcciones, S.A. de C.V. | 2003 | 48 | [3] |
| 20023 | Subestaciones Bombas y Riego, S.A. | 2003 | 1 | [3] |
| 10366 | Regio Constructora e Ingeniería Urbana, S.A. de C.V. | 2008 | 1 | [6] |
| 12176 | Vaconsa del Norte, S.A. de C.V. | 2008 | 39 | [7] |
| 10384 | Rugo, S.A. DE C.V. | 2011 | 53 | [7] |
| 10731 | José Jaime Durán Miranda | 2011 | 51 | [5] |
| Total |  |  | 1,279 | $ |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

12. Obras en proceso cuentas de activo fijo (Área Local) con antigüedad superior a un año.

Estas cuentas presentan una antigüedad superior a un año que no han sido capitalizadas, como se muestra a continuación:

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

13. Obras en proceso cuentas de activo fijo (Área Foránea) con antigüedad superior a un año.

Estas cuentas presentan una antigüedad superior a un año que no han sido capitalizadas, como se muestra a continuación:

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

14. Proyectos de Obras en Proceso (Área Foránea) que no han tenido movimiento en más de un año.

El saldo de la cuenta de obras en proceso por $2,430,699 incluye obras que provienen de años anteriores y que no han tenido movimientos y no han sido capitalizadas por un total de $2,154,253.

Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de requisitos de formalidad, no concretados por los contratistas que las realizaron, no han sido capitalizadas, siendo su resumen por año:

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

15. Proyectos de Obras en Proceso (Área Local) que no han tenido movimiento en más de un año.

El saldo de la cuenta de obras en proceso por $8,105,483 incluyen obras que provienen de años anteriores y que no han tenido movimientos y no han sido capitalizadas por un total de $6,610,803.

Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de requisitos de formalidad, no concretados por los contratistas que las realizaron, no han sido capitalizadas, siendo su resumen por años:

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

16. Activos no localizados por $10,308.

En nuestra revisión de las adquisiciones de activo fijo del presente ejercicio, realizadas por las diferentes direcciones del Organismo se observó la existencia de artículos que no cuentan con el respaldo correspondiente, ni tampoco con la ubicación de los mismos, los casos detectados son:

| Artículo | Importe | Nota |
| --- | --- | --- |
| 452-SENSOR ELECTROMAGNETICO INTEGRAL DE FLUJO | 2,022 | [1] |
| 336-CATALYST 2960S 48 GIGE POE 740W, 2 X 10G | 1,616 | [2] |
| 336-BASE SYSTEM WITH 8 X2 PORTS AND 2 HALF S | 1,590 | [3] |
| CATALYST 2960S 48 GIGE POE 740W, 2 X 10G | 1,077 | [4] |
| 336-SWITCH CATALYST 2960S 48 GIGE, 2 X 10G S | 823 | [5] |
| CAJERO AUTOMATICO | 823 | [6] |
| DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO Y ASIST | 354 | [7] |
| 336-GIBCS CORE SWITCH [CISCO] CAT. GB-CS | 286 | [8] |
| ENTIBADORA | 252 | [9] |
| 336-GBICS STACKS [CISCO] CAT. GB-ST | 238 | [10] |
| BARRERA VEHICULAR | 176 | [11] |
| IMPRESORA [FARGO] MOD. HDO 5000, DUAL LA | 176 | [12] |
| REMOLQUE | 171 | [13] |
| SUBESTACION DE 75 KVA | 145 | [14] |
| MAMPARA | 137 | [15] |
| 336-FORTIANALIZER [FORTINET] MOD. 400B, SERV | 99 | [16] |
| PROYECTOR EPSON EX3200 | 89 | [17] |
| LECTOR OPTICO [DATALOGIC] | 75 | [18] |
| MOTOREDUCTOR | 55 | [19] |
| 471 MEDIDOR PATRON BADGER MOD. PSMT 5-8X3-4 | 40 | [20] |
| CAMARA FOTOGRAFICA | 38 | [21] |
| PANTALLA LED 40 | 17 | [22] |
| DVR [AVTECH] MOD. STAND ALONE 16 CANALES | 6 | [23] |
| DISCO DURO | 3 | [24] |
| Total | 10,308 |  |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información vertida por el Organismo la Auditoría determinó que  esta observación se solventó parcialmente.

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

ESTADOS FINANCIEROS

Aspectos Generales

17. Acta No. 481 de Consejo de Administración celebrada el día 29 de marzo del 2012 no contiene firmas.

Mediante el requerimiento número 002 de fecha 31 de mayo de 2013 se solicitó el acta de Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. la cual nos fue proporcionada sin firmas del Presidente del Consejo de Administración, Suplente del Presidente del Consejo de Administración, Consejero Propietario, Consejero Suplente y del Consejero Suplente de los Municipios del Estado, designado por el R. Ayuntamiento de Monterrey.

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores $243,497

18. Partidas con antigüedad superior a un mes. (Cuenta Pasivo sin Factura Cuenta Puente $2,972, Área Foránea)

Esta cuenta se utiliza para registrar la entrada de mercancías a los almacenes, cuya factura está pendiente por recibir, cuando se recibe la factura se contabiliza a un pasivo definitivo, por lo que no debe contener partidas superiores a un mes.

Se detectó que existen saldos por $2,843, que representan el 98 por ciento del total de la cuenta y muestran una antigüedad superior a un mes como se menciona a continuación:

| Antigüedad | Importe |
| --- | --- |
| Diciembre 2003 | 51 |
| Diciembre 2008 | 15 |
| Diciembre 2009 | 1,585 |
| Diciembre 2010 | 1,135 |
| Enero a Noviembre 2012 | 57 |
| Total | 2,843 |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

19. Partidas con antigüedad mayor a un mes por $5,576. (Cuenta Pasivo sin Factura Cuenta Puente $9,105 Área Local)

Esta cuenta se utiliza para registrar la entrada de mercancías a los almacenes, cuya factura esta pendiente de recibir, cuando se recibe la factura se contabiliza a un pasivo definitivo, por lo que esta cuenta no debe contener partidas superiores a un mes.

Se observó que existen partidas por $5,576 que muestran una antigüedad superior a un mes y representan un 15% del total del saldo; su integración es la siguiente:

| Antigüedad | Total |
| --- | --- |
| 1 mes | 609 |
| 2 meses | 87 |
| 3 meses | 1,429 |
| 4 meses | 1,316 |
| Superior a 5 meses | 2,135 |
| Total | 5,576 |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Se analizó la aclaración presentada por el Organismo la cual solventa parcialmente la observación ya que disminuyeron las partidas que observó la Auditoría.

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

20. Saldos con antigüedad superior a 6 meses. (Cuenta Proveedores, Contratistas y Otros $3,722 Área Foránea)

En esta cuenta se incluyen 12 saldos con un importe total de $3,381 que provienen de ejercicios anteriores, los cuales no han sido liquidados. Su integración es la siguiente:

| No. Proveedor | Proveedor | Importe | Mes-Año | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12941 | Proceso Electrodinámico, S.A. de C.V. | 257 | may-12 | [1] |
| 12404 | Proveedora Para La Construcción Regiomontana, S.A. de C.V. | 82 | nov-11 | [2] |
| 12467 | Jorge Almaraz González | 5 | oct-11 | [3] |
| 13122 | Gulleryco, S.A. de C.V. | 587 | sep-10 | [1] |
| 13484 | Desarrollo Urbano e Inmobiliario | 793 | nov-10 | [1] |
| 10607 | Productora Metálica, S.A. de C.V. | 711 | dic-09 | [4] |
| 11966 | Servicio Integral para el Transporte Terrestre, S.A. de C.V. | 18 | mar-07 | [5] |
| 11966 | Servicio Integral para el Transporte Terrestre, S.A. de C.V. | 38 | nov-06 | [5] |
| 10682 | Narsan Excavaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | 49 | dic-04 | [6] |
| 10683 | La Purísima Construcciones, S.A. de C.V. | 45 | dic-04 | [7] |
| 10078 | Construcciones Genéricas, S.A. de C.V. | 17 | ago-04 | [8] |
| 10298 | Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V | 779 | dic-03 | [9] |
| Total |  | 3,381 |  |  |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

21. Saldos con antigüedad superior a 6 meses. (Cuenta Proveedores, Contratistas y Otros $227,699 Área Local)

En esta cuenta se incluyen 10 saldos con antigüedad superior a 6 meses con importe total de $1,488, que no han sido liquidados al mes de marzo del 2013, su integración es la siguiente:

| No. Proveedor | Nombre del Proveedor | Importe | Mes-Año |
| --- | --- | --- | --- |
| 13920 | Rafael Eduardo Ibarra Tamez | 826 | dic-11 |
| 10338 | Potencia Fluida, S.A. DE C.V. | 132 | nov-11 |
| 12624 | Pavimentaciones y Excavaciones, S.A. de C.V., | 2 | jun-11 |
| 12176 | Vaconsa del Norte, S.A. de C.V. | 39 | abr-11 |
| 12774 | Constructora Garza Ponce | 20 | dic-10 |
| 10248 | Ingeniería y Construcciones | 2 | oct-09 |
| 10785 | Neon Construcciones, S.A. de C.V. | 7 | jul-06 |
| 11518 | Constructora Coexa, S.A. de C.V. | 430 | feb-06 |
| 10907 | Edificadora Tamatan, S.A. de C.V. | 2 | dic-05 |
| 10938 | Conducción Integral en Ingeniería, S.A. de C.V. | 28 | dic-05 |
| Total |  | 1,488 |  |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información vertida por el Organismo esta observación se solventa parcialmente por un monto de $2,876.

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

22. Saldos contrarios en Proveedores (Área Local) con antigüedad superior a 6 meses.

Esta cuenta incluye 10 saldos contrarios a su naturaleza con antigüedad superior a 6 meses, con un importe total de $(1,488), siendo éstos:

| No. Proveedor | Nombre del Proveedor | Importe | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 13920 | RAFAEL EDUARDO IBARRA TAMEZ | 826 | 31/12/2011 |
| 11518 | CONSTRUCTORA COEXSA,S.A. DE C.V. | 430 | 15/02/2006 |
| 10338 | POTENCIA FLUIDA,S.A. DE C.V. | 132 | 23/11/2011 |
| 12176 | VACONSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 39 | 12/04/2011 |
| 10938 | CONDUCCION INTEGRAL E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 28 | 30/12/2005 |
| 12774 | CONSTRUCTORA GARZA PONCE | 20 | 31/12/2010 |
| 10785 | NEON CONSTRUCCIONES SA CV | 7 | 25/07/2006 |
| 12624 | PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. | 2 | 03/06/2011 |
| 10248 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 2 | 16/10/2009 |
| 10907 | EDIFICADORA TAMATAN | 2 | 30/12/2005 |
| Total |  | 1,488 |  |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información vertida por el Organismo esta observación se solventa parcialmente.

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

PASIVO NO CIRCULANTE

Provisiones a Largo Plazo $4,675,479.

Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de antigüedad $3,977,427

23. Provisión al pasivo laboral pendiente de cargar a resultados $3,036,686.

La Institución determinó su pasivo laboral de conformidad con la NIF-D3 Beneficios a los empleados, para el reconocimiento del costo de primas de antigüedad y planes de retiro para el personal, para lo cual se obtuvieron cálculos elaborados por actuarios independientes.

Esos cálculos señalan como costo del año 2012 la cantidad de $763,451, sin embargo, el cargo a resultados fue parcial pues sólo se reconocieron $314,000.

Por otra parte, el Organismo tiene pendiente de reconocer en Resultados la cantidad de $3,036,686 que se tiene registrado como un Activo No Circulante, el cual según nos comentaron, se reconocerá en resultados en un período de 3 a 5 años.

De conformidad con las NIF, la totalidad del costo del año determinado por los actuarios independientes debió llevarse a los resultados del año en que se generó la obligación.

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales $2,146,618

24. Diferencias entre reportes de Contabilidad y Recursos Humanos.

Dentro de nuestra revisión se detectaron diferencias entre los reportes proporcionados por el departamento de Contabilidad y por Recursos Humanos, en los siguientes conceptos:

| Concepto | Contabilidad | Recursos Humanos | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal Sindicalizado | 406,502 | 414,733 | (8,231) |
| Personal de Confianza | 149,108 | 169,931 | (20,823) |
| Personal Temporal | 11,844 | 11,698 | 146 |
| Ayuda a transporte | 43,647 | 43,040 | 607 |
| Renta Casa | 226,044 | 213,293 | 12,751 |
| Bono de despensa | 196,668 | 196,892 | (224) |
| Aguinaldo | 118,484 | 110,671 | 7,813 |
| Total | 1,152,297 | 1,160,258 | (7,961) |

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Sueldos Personal de Confianza $149,108

25. Incrementos salariales superiores al incremento general del 4.2%.

Se detectaron 88 casos y en algunos de ellos se incrementó el sueldo antes del incremento general del 4.2% y en otros el incremento fue posterior sin que existiera una promoción de puesto, no proporcionándonos evidencia de las causas que motivaron el incremento, determinando un incremento promedio de 18 %, siendo los casos detectados:

TABLA INFORMATIVA (PESOS)

| No. | Número Empleado | Puesto | Sueldo Anterior | Incremento | Sueldo Actual | % Incremento | Fecha de Aumento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34330 | AUXILIAR DE CONCUR | 4,387.00 | 3,113.00 | 7,500.00 | 71% | 01/11/2012 |  |
| 2 | 34295 | AUXILIAR DE LABORA | 6,604.00 | 3,396.00 | 10,000.00 | 51% | 01/11/2012 |  |
| 3 | 34052 | ANALISTA MASTER | 16,808.00 | 8,192.00 | 25,000.00 | 49% | 13/11/2012 |  |
| 4 | 33699 | INTENDENTE | 4,410.00 | 1,590.00 | 6,000.00 | 36% | 01/07/2012 |  |
| 5 | 34118 | GERENTE ADMINISTR | 21,224.00 | 7,276.00 | 28,500.00 | 34% | 16/11/2012 |  |
| 6 | 34321 | GERENTE DE ALMAC | 21,234.00 | 6,766.00 | 28,000.00 | 32% | 01/10/2012 |  |
| 7 | 34302 | AUXILIAR JURIDICO | 14,588.00 | 4,412.00 | 19,000.00 | 30% | 01/12/2012 |  |
| 8 | 34167 | ASISTENTE ADMINIST | 8,244.00 | 2,473.00 | 10,717.00 | 30% | 01/04/2012 | * |
| 9 | 33787 | ASISTENTE ADMINIST | 7,652.00 | 2,296.00 | 9,948.00 | 30% | 01/04/2012 | * |
| 10 | 33788 | ASISTENTE DE PROY | 7,652.00 | 2,296.00 | 9,948.00 | 30% | 01/04/2012 | * |
| 11 | 33828 | AUXILIAR ADMINISTRA | 7,871.00 | 2,361.00 | 10,232.00 | 30% | 01/04/2012 | * |
| 12 | 34325 | GERENTE ADMINISTR | 25,949.00 | 7,718.00 | 33,667.00 | 30% | 01/09/2012 |  |
| 13 | 34301 | AUXILIAR JURIDICO | 9,162.00 | 2,338.00 | 11,500.00 | 26% | 01/09/2012 |  |
| 14 | 33255 | GERENTE DE CONTABILIDAD | 42,158.00 | 10,000.00 | 52,158.00 | 24% | 16/03/2012 | * |
| 15 | 33133 | GERENTE DE COMUN | 42,363.00 | 9,423.00 | 51,786.00 | 22% | 01/11/2012 |  |
| 16 | 33848 | SUPERVISOR DE ALC | 10,978.00 | 2,196.00 | 13,174.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 17 | 34265 | MAYORDOMO DE AL | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 18 | 34266 | MAYORDOMO DE AL | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 19 | 34267 | MAYORDOMO ALCAN | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 20 | 34272 | MAYORDOMO GENER | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 21 | 34277 | MAYORDOMO DE AL | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 22 | 34335 | MAYORDOMO GENER | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 23 | 34340 | MAYORDOMO GENER | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 24 | 34341 | MAYORDOMO GENER | 11,093.00 | 2,219.00 | 13,312.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 25 | 34147 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 26 | 34162 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 27 | 34163 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 28 | 34164 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 29 | 34176 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 30 | 34177 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 31 | 34178 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 32 | 34179 | MAYORDOMO DE AL | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 33 | 34233 | MAYORDOMO GENER | 11,070.00 | 2,214.00 | 13,284.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 34 | 34234 | MAYORDOMO DE AL | 11,070.00 | 2,214.00 | 13,284.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 35 | 34252 | SUPERVISOR DE SIS | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 36 | 34253 | SUPERVISOR DE SIS | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 37 | 34254 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 38 | 34255 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 39 | 34285 | MAYORDOMO GENER | 11,560.00 | 2,312.00 | 13,872.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 40 | 34112 | MAYORDOMO GENER | 12,041.00 | 2,408.00 | 14,449.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 41 | 34221 | AUXILIAR DE SUPERI | 12,041.00 | 2,408.00 | 14,449.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 42 | 34222 | SUPERVISOR DE PAV | 12,041.00 | 2,408.00 | 14,449.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 43 | 34206 | JEFE DE ANILLO DE T | 9,516.00 | 1,903.00 | 11,419.00 | 20% | 16/11/2012 |  |
| 44 | 33400 | JEFE DE CONTROL Y | 20,916.00 | 4,000.00 | 24,916.00 | 19% | 01/11/2012 |  |
| 45 | 34187 | GERENTE DE COMPR | 43,117.00 | 7,883.00 | 51,000.00 | 18% | 01/11/2012 |  |
| 46 | 33334 | GERENTE DE ASUNT | 28,824.00 | 4,832.00 | 33,656.00 | 17% | 01/09/2012 |  |
| 47 | 34260 | ANALISTA DEL PADR | 12,018.00 | 2,000.00 | 14,018.00 | 17% | 01/11/2012 |  |
| 48 | 33988 | AUDITOR TECNICO JU | 10,743.00 | 1,757.00 | 12,500.00 | 16% | 16/02/2012 | * |
| 49 | 34126 | MAYORDOMO GENER | 13,457.00 | 2,019.00 | 15,476.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 50 | 33996 | MAYORDOMO DE AL | 13,593.00 | 2,039.00 | 15,632.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 51 | 34223 | MAYORDOMO DE AL | 13,593.00 | 2,039.00 | 15,632.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 52 | 33756 | JEFE DE PRECIOS UN | 31,547.00 | 4,732.00 | 36,279.00 | 15% | 16/10/2012 |  |
| 53 | 33782 | GERENTE TECNICO A | 27,968.00 | 4,195.00 | 32,163.00 | 15% | 16/10/2012 |  |
| 54 | 34168 | SECRETARIA D | 12,875.00 | 1,931.00 | 14,806.00 | 15% | 16/10/2012 |  |
| 55 | 33961 | MAYORDOMO GENER | 13,823.00 | 2,073.00 | 15,896.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 56 | 33993 | MAYORDOMO GENER | 13,823.00 | 2,073.00 | 15,896.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 57 | 34059 | MAYORDOMO GENER | 12,383.00 | 1,857.00 | 14,240.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 58 | 34113 | MAYORDOMO GENER | 12,383.00 | 1,857.00 | 14,240.00 | 15% | 16/11/2012 |  |
| 59 | 34051 | AUXILIAR DE CONCUR | 6,637.00 | 863.00 | 7,500.00 | 13% | 01/11/2012 |  |
| 60 | 34289 | AUDITOR TECNICO JU | 9,866.00 | 1,134.00 | 11,000.00 | 11% | 16/02/2012 | * |
| 61 | 34132 | AUDITOR TECNICO JU | 11,281.00 | 1,219.00 | 12,500.00 | 11% | 16/02/2012 | * |
| 62 | 33613 | JEFE DE POZOS Y BO | 14,725.00 | 1,473.00 | 16,198.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 63 | 33885 | SUPERVISOR DE SIS | 14,725.00 | 1,473.00 | 16,198.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 64 | 34286 | SUPERVISOR DE PAV | 12,566.00 | 1,257.00 | 13,823.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 65 | 33844 | AUXILIAR DE SUPERI | 14,016.00 | 1,402.00 | 15,418.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 66 | 34026 | JEFE DE POZOS Y BO | 14,016.00 | 1,402.00 | 15,418.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 67 | 34070 | SUPERVISOR DE PAV | 14,016.00 | 1,402.00 | 15,418.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 68 | 34071 | SUPERVISOR DE PAV | 13,457.00 | 1,346.00 | 14,803.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 69 | 33976 | AUXILIAR DE SUPERI | 14,417.00 | 1,442.00 | 15,859.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 70 | 33134 | SUPERVISOR DE PAV | 15,147.00 | 1,515.00 | 16,662.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 71 | 33136 | SUPERVISOR DE PAV | 15,147.00 | 1,515.00 | 16,662.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 72 | 33650 | SUPERVISOR DE INF | 15,227.00 | 1,523.00 | 16,750.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 73 | 33456 | JEFE DE SISTEMA CH | 15,387.00 | 1,539.00 | 16,926.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 74 | 33838 | JEFE DE SISTEMA MI | 18,837.00 | 1,884.00 | 20,721.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 75 | 33416 | JEFE DE MANTENIMIE | 13,708.00 | 1,371.00 | 15,079.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 76 | 33963 | SUPERVISOR DE SIS | 13,708.00 | 1,371.00 | 15,079.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 77 | 34034 | JEFE DE POZOS Y BO | 12,189.00 | 1,219.00 | 13,408.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 78 | 33773 | AUXILIAR DE SUPERI | 17,249.00 | 1,725.00 | 18,974.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 79 | 33445 | SUPERVISOR DE MA | 17,729.00 | 1,773.00 | 19,502.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 80 | 33139 | SUPERVISOR DE PAV | 14,930.00 | 1,493.00 | 16,423.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 81 | 33786 | GERENTE DE PROYE | 34,260.00 | 3,426.00 | 37,686.00 | 10% | 16/10/2012 |  |
| 82 | 33868 | JEFE DE POZOS Y BO | 18,300.00 | 1,830.00 | 20,130.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 83 | 33954 | AUXILIAR DE SUPERI | 15,090.00 | 1,509.00 | 16,599.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 84 | 33447 | SUPERVISOR DE MA | 18,643.00 | 1,864.00 | 20,507.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 85 | 33796 | AUXILIAR DE SUPERI | 18,254.00 | 1,825.00 | 20,079.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 86 | 34157 | JEFE DE POZOS Y BO | 13,593.00 | 1,359.00 | 14,952.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 87 | 33922 | SUPERVISOR DE ALC | 12,863.00 | 1,286.00 | 14,149.00 | 10% | 16/11/2012 |  |
| 88 | 34299 | SUPERVISOR DE PLA | 14,394.00 | 1,439.00 | 15,833.00 | 10% | 16/11/2012 |  |

* Éstas personas se les autorizó un aumento antes del incremento general del 4.20% autorizado en el mes de julio de 2012.

Es de mencionarse que el Organismo no cuenta con un tabulador de sueldos para el personal de confianza, como lo menciona la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León en su artículo 33, que menciona "En los proyectos de presupuesto anual que elabore cada órgano de autoridad deberá incluirse: I. Un tabulador de remuneraciones para los servidores públicos de base que determine los montos brutos de la porción monetaria y no monetaria de la remuneración de dichos servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto".

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Servicios Generales $1,658,665

Estudios y Proyectos Externos $17,300

26. Falta de contrato y evidencia del servicio prestado.

Derivado de la revisión de la cuenta de Estudios y Proyectos Externos no se nos proporcionó el contrato, así como de la evidencia del trabajo realizado, incumpliendo los artículos 124 y 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como artículo 16 Facción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, siendo los casos detectados:

| Documento | Proveedor | Trabajo realizado en 2012 | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17020566 | FREE VISION, S.A. DE C.V. | Pago por servicios de auditoría de satisfacción al cliente en las zonas de influencia de las 8 Centrales Operativas SADM. | 225 | [1] |
| 17000654 | FREE VISION, S.A. DE C.V. | Pago por servicios cuantitativos en los centros de atención de agua y drenaje de monterrey. | 120 | [2] |
| 11001577 | ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, | Pago por renovación en las ramas de agua y masas así como la tercera vigilancia en residuos, los días 25, 26 y 27 de enero 2012. | 117 | [3] |
| Total |  |  | 462 |  |

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

27. Falta de contrato.

Derivado de la revisión de la cuenta de Estudios y Proyectos Externos no se nos proporcionó el contrato, incumpliendo los artículos 124 y 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, siendo los casos detectados:

| Documento | Proveedor | Trabajo realizado en 2012 | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| 17014770 | MEDINA R. CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | Pago de levantamiento topográfico a polígono # 4 y lote # 10, lote # 11, lote # 12, lote # 13, lote #14, que forman parte del polígono # 3, ubicados junto a la Presa El Cuchillo, del Municipio de China, N.L. | 197 |
| 17014768 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y URBANIZACIO | Pago por estudios topográficos de los terrenos del lote 1 al lote 9, los cuales forman parte del polígono # 3, ubicados junto a la Presa el Cuchillo, en el Municipio de China, N.L. | 196 |
| 11001589 | KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO, | Trabajos de instalación marginal subterránea dentro del derecho de vía concesionado de una tubería de PVC de 8, conductora de drenaje sanitario a la altura del km: M-508+972 al km: M-509+460 de la división norte. | 172 |
| 17008598 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y URBANIZACIO | Pago por levantamiento batimétrico con equipo gps sobre el Rio Tampoan, en el Municipio de Tamuin, San Luis Potosí, debido al Proyecto Monterrey VI. | 142 |
| 11001588 | KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO, | Pago por cruce subterráneo para instalación de tubería en estación de bombeo San Miguel en vía a Tampico cruce con Carretera Miguel Alemán, Municipio de Guadalupe. | 64 |
| 11002187 | BANOBRAS, S.N.C.FONDO NACIONAL DE | Pago por la instalación marginal dentro del derecho de vía en el km 28 + 300 al km 30 + 475 Cuerpo B La Autopista Monterrey - Nuevo Laredo. | 48 |
| 11002269 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | Pago por permisos de construcción en cruces del Rio Santa Catarina. | 36 |
| 11001980 | BANOBRAS, S.N.C.FONDO NACIONAL DE | Pago por la instalación marginal dentro del derecho de vía en el km 34 + 985 al km 36 + 908 Cuerpo B La Autopista Cadereyta - Reynosa. | 33 |
| 11002189 | BANOBRAS, S.N.C.FONDO NACIONAL DE | Pago por la instalación marginal dentro del derecho de vía en el km 27 + 065 al km 28 + 130 Cuerpo B La Autopista Monterrey - Nuevo Laredo. | 32 |
| Total |  |  | 920 |

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Gastos Institucionales $2,046

28. Falta de contrato y evidencia del servicio prestado.

Derivado de la revisión de la cuenta de Gastos Institucionales no se nos proporcionó el contrato, así como de la evidencia del trabajo realizado, incumpliendo los artículos 124 y 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como el artículo 16 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, siendo los casos detectados:

| Documento | Proveedor | Trabajo realizado en 2012 | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| 11002083 | MARLENE ILEANA GARZA RODRIGUEZ | COMPROBACION -PAGO CUOTA ANUAL ANEAS-Doc 8001118 | 302 |
| 11002358 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS | STANDS NO.- 50 Y 51-CONVENCION ANUAL ANEAS2012 | 40 |
| Total |  |  | 342 |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información vertida por el Organismo esta observación se solventa parcialmente.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

29. Falta de contrato.

Derivado de la revisión de la cuenta de Gastos Institucionales no se nos proporcionó el contrato, incumpliendo los artículos 124 y 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, siendo los casos dectados:

| Documento | Proveedor | Trabajo realizado en 2012 | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17028769 | ORALIA REYNA MARTINEZ | Difusion e imagen de proyectos | 517 | [1] |
| 17028740 | INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS A | Difusion e imagen de proyectos | 340 | [2] |
| 17028766 | METROGRAFICA, S.A. DE C.V. | Difusion e imagen de proyectos | 172 | [3] |
| 17028768 | METROGRAFICA, S.A. DE C.V. | Difusion e imagen de proyectos | 172 | [4] |
| 17028765 | METROGRAFICA, S.A. DE C.V. | Difusion e imagen de proyectos | 129 | [5] |
| 11001269 | ELIZABETH CERDA ANDRADE | PREMIACION CONCURSOS ESCOLARES / DMA 2012 | 53 | [6] |
| 11003164 | CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIE | STAND NO. 58 PLATA 18 METROS / SADM | 50 | [7] |
| 17028767 | METROGRAFICA, S.A. DE C.V. | Difusion e imagen de proyectos | 35 | [8] |
| Total |  |  | 1,468 |  |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información proporcionada por el Organismo esta observación se solventa parcialmente, ya que el Organismo presentó evidencia de los trabajos realizados.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Honorarios y Servicios Personales $16,785

30. Falta de contrato y evidencia del servicio prestado.

Derivado de la revisión de la cuenta de Honorarios por Servicios Profesionales no se nos proporcionó el contrato, así como de la evidencia del trabajo realizado, incumpliendo los artículos 124 y 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como el artículo 16 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, siendo los casos detectados:

| Documento | Proveedor | Trabajo realizado en 2012 | Importe | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11001168 | BAKER TILLY MEXICO, S.C. | HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA EDOS.FIN.31DIC11 | 164 | [1] |
| 11000612 | BAKER TILLY MEXICO, S.C. | PAGO TOTAL DE FACTURA n° U 698 AUDITORIA EDOS.FIN. | 154 | [2] |
| 11004499 | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CALIFICACION DE CREDITO BANCARIO | 139 | [3] |
| 11002543 | BAKER TILLY MEXICO, S.C. | HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA EDOS.FIN.31DIC11 | 109 | [4] |
| 17028474 | GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 75 | [5] |
| 17005201 | RAFAEL PADILLA MARTINEZ | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 62 | [6] |
| 17015518 | GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 60 | [7] |
| 11003805 | EDGAR ESTRADA NAVARRO | ELABORACION DE AVALUO DE BIENES MUEBLES CHATARRA. | 57 | [8] |
| 11002948 | MEGA SERVICIOS JURIDICOS,S.C. | HONORARIOS NOTARIALES | 56 | [9] |
| 17005152 | GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 48 | [10] |
| 11002757 | CARLOS DE LA GARZA GARZA | HONORARIOS RECIBO 622 | 46 | [11] |
| 17021867 | RAFAEL PADILLA MARTINEZ | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 34 | [12] |
| 11001177 | CARLOS DE LA GARZA GARZA | ESTUDIO JURIDICO | 32 | [13] |
| 17027482 | RAFAEL PADILLA MARTINEZ | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 31 | [14] |
| 11001635 | ALAN EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ | ASESORIA JURIDICA | 26 | [15] |
| 17017810 | RAQUEL LOZANO GUERRA | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 10 | [16] |
| 17020501 | RAQUEL LOZANO GUERRA | SERVICIOS DE ASESORÍA [HON.SERV.PROFES.] | 10 | [17] |
| Total |  |  | 1,113 |  |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información vertida por el Organismo esta observación se solventa parcialmente.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

31. Falta de evidencia del servicio prestado

Derivado de la revisión de la cuenta de Gastos Institucionales no se nos proporcionó evidencia del servicio, incumpliendo con el artículo 16 Fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, siendo los casos detectados:

| Documento | Proveedor | Trabajo realizado en 2012 | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| 17028023 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 160 |
| 17011340 | LABOR AND TAX SERVICES, S.C. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 139 |
| 17015565 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 110 |
| 17027943 | CONTROL OPERATIVO DE RIESGOS,AGE | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 95 |
| 17015588 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 93 |
| 17017568 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 93 |
| 17020293 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 91 |
| 17015590 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 89 |
| 17020951 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 87 |
| 17015580 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 87 |
| 17015582 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 87 |
| 17015589 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 87 |
| 17017567 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 87 |
| 17015581 | COMERCIALIZADORA HNOS.ALVAREZ | Facturación de Estimaciones de Obra-Temp | 81 |
| 17002674 | JOSE DEL CARMEN FLORES VALDES | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 44 |
| 17020569 | JOSE DEL CARMEN FLORES VALDES | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 44 |
| 17000467 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17002678 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17005564 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17008502 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17013073 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17015504 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17018127 | CESAR CLEMENTE LIZAOLA CAVAZOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 39 |
| 17001306 | PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 25 |
| 17021488 | PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 25 |
| 17021489 | PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 25 |
| 17021490 | PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 25 |
| 17028504 | PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 25 |
| 17006986 | ALTA ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 20 |
| 17006988 | ALTA ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 20 |
| 17006993 | ALTA ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 20 |
| 17010565 | ALTA ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 20 |
| 17015499 | ALTA ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 20 |
| 17015501 | ALTA ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 20 |
| 17000781 | RAMIRO BENAVIDES RIVERA | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 16 |
| 17003485 | RAMIRO BENAVIDES RIVERA | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 16 |
| 17006103 | RAMIRO BENAVIDES RIVERA | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 16 |
| 17000657 | MARIA CRISTINA GONZALEZ CASAS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 15 |
| 17010078 | MARIA CRISTINA GONZALEZ CASAS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 15 |
| 17010079 | MARIA CRISTINA GONZALEZ CASAS | SSERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 15 |
| 17010081 | MARIA CRISTINA GONZALEZ CASAS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 15 |
| 17011311 | MARIA CRISTINA GONZALEZ CASAS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 15 |
| 17013604 | MARIA CRISTINA GONZALEZ CASAS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 15 |
| 17001790 | ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17007845 | ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17008057 | ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17007026 | RAFAEL ANGEL VILLARREAL SALAZAR | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17010577 | RAFAEL ANGEL VILLARREAL SALAZAR | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17019109 | RAFAEL ANGEL VILLARREAL SALAZAR | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17020212 | RAFAEL ANGEL VILLARREAL SALAZAR | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 14 |
| 17019106 | JUAN ANTONIO MALDONADO VALLEJO | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 11 |
| 17020211 | JUAN ANTONIO MALDONADO VALLEJO | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 11 |
| 17019512 | ABRAHAM GERARDO ALMAGUER | SERVICIOS DE ASESORIA [HON.SERV.PROFES] | 7 |
| Total |  |  | 2,257 |

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Derivado de la información vertida por el Organismo esta observación se solventa parcialmente.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Publicidad y Promoción $41,479

32. Falta de contrato y evidencia del servicio prestado.

Derivado de la revisión de la cuenta de Publicidad y Promoción no se nos proporcionó el contrato, así como de la evidencia del trabajo realizado por WON Técnica, S.A. de C.V. por concepto de publicidad móvil del mes de enero, febrero y marzo 2013 de la Campaña Institucional de Verano SADM 2012 con un costo de $607 (Documento contable 17043153), incumpliendo con los artículos 124 y 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como el artículo 16 Fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

33. Gasto excesivo en mantenimiento de equipo de transporte.

Aún y cuando el Organismo cuenta con una bitácora del mantenimiento de cada una de las unidades de transporte, esta no es utilizada para llevar a cabo supervisión de las condiciones en las que se encuentra el parque vehicular.

Se observó que el costo del mantenimiento es mayor en relación al valor en libros de las unidades, como se muestra a continuación:

Acción emitida

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

OBRA PÚBLICA

OBRA PÚBLICA

OBRAS Y EQUIPOS GENERALES DE SERVICIOS

Obras en Proceso

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia | Registrado en el 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SADM-FONDEN-RIO-00 8-2011- | a) Reubicación de cruce del drenaje sanitario (sifón Ignacio Zaragoza), Colonia Independencia, municipio de Guadalupe, b) Reubicación de sifón azteca, Colonia Azteca, municipio de Guadalupe, c) Reubicación del drenaje sanitario, Colonia Centro, municipio de Monterrey, d) Reubicación del sifón invertido, Colonia Buenos Aires, municipio de Monterrey y e) Reubicación del sifón Gonzalitos 1 y Gonzalitos 2, Colonia Los Doctores, municipio de Monterrey | 37,423 |

34. En revisión del expediente, se detectó en el concepto con la clave 5.061 "Excavación de 0.00 a 3.50 m de profundidad", el cual se generó y pagó mediante la estimación 3 normal correspondiente a la obra "A", que se hace un barrido de dicho concepto, encontrando que para determinar el volumen, se consideró un área con sección trapezoidal de 9.69 m2 (3.50 m + 2.04 m)/2 x 3.50 m de profundidad), siendo que en la estimación 1 normal, la sección aludida ya se había calculado considerando un área rectangular de 4.97 m2, (1.42 m de ancho x 3.50 m de profundidad), no localizando en los croquis de ubicación y soporte fotográfico incluidos en la estimación en estudio, la justificación técnica por la cual se cambió la sección de la zanja; debido a lo anterior, se solicitó soporte fotográfico adicional, apreciando en la información derivada de dicha solicitud, fotografías que demuestran sólo maniobras ejecutadas con maquinaria en el lecho del Río Santa Catarina en zonas inundadas: observando en primer lugar, que no se justifica el cambio en el área de la sección transversal de la zanja, y segundo, dichas fotografías no acreditan o demuestran la ejecución de la excavación de sección rectangular, generada en la estimación 1 normal, debido a que ante las condiciones físicas que prevalecieron en el lugar, según se aprecia en el soporte fotográfico antes descrito, no es posible determinar dimensiones para cuantificar una excavación, por lo tanto, no se acredita la ejecución del concepto observado, resultando una diferencia de 582.60 m3 por valor de $129 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

35. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación 1 deductiva, se hace un barrido del concepto con la clave 5.061 "Excavación de 3.50 a 7.00 m de profundidad", correspondiente a la obra "A", encontrando que para determinar el volumen, se consideró un área con sección rectangular de 2.13 m2 (1.42 m de ancho x 1.50 m de profundidad), siendo que en la estimación número 1 normal, la sección aludida ya se había calculado considerando un área rectangular de 4.00 m2 (1.42 m de ancho x 2.82 m de profundidad), no localizando en los croquis de ubicación y soporte fotográfico incluidos en la estimación en estudio, la justificación técnica por la cual se cambió la profundidad de la zanja; debido a lo anterior, se solicitó soporte fotográfico adicional, apreciando en la información derivada de dicha solicitud, fotografías que demuestran sólo maniobras ejecutadas con maquinaria en el lecho del Río Santa Catarina en zonas inundadas, observando en primer lugar, que no se justifica el cambio en la profundidad de la sección transversal de la zanja, y segundo, dichas fotografías no acreditan o demuestran la ejecución de la excavación con la profundidad que originalmente se contempló en la estimación 1 normal, debido a que ante las condiciones físicas que prevalecieron en el lugar, según se aprecia en el soporte fotográfico antes descrito, no es posible determinar dimensiones para cuantificar una excavación, por lo tanto, no se acredita la ejecución del concepto observado, resultando una diferencia de 127.80 m3 por valor de $36 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

36. En revisión del expediente, se detectó en el concepto con la clave 5.061 "Excavación de 0.00 a 3.50 m de profundidad", el cual se generó y pagó mediante la estimación 3 normal correspondiente a la obra "B", que se hace un barrido de dicho concepto, encontrando que para determinar el volumen, se consideró un área con sección trapezoidal de 9.10 m2, siendo que en la estimación 1 normal, la sección aludida ya se había calculado considerando un área rectangular de 4.62 m2 (1.32 m de ancho x 3.50 m de profundidad), no localizando en los croquis de ubicación y soporte fotográfico incluidos en la estimación en estudio, la justificación técnica por la cual se cambió la sección de la zanja; debido a lo anterior, se solicitó soporte fotográfico adicional, apreciando en la información derivada de dicha solicitud, fotografías que demuestran sólo maniobras ejecutadas con maquinaria en el lecho del Río Santa Catarina en zonas inundadas, observando en primer lugar, que no se justifica el cambio en el área de la sección transversal de la zanja, y segundo, dichas fotografías no acreditan o demuestran la ejecución de la excavación de sección rectangular, generada en la estimación 1 normal, debido a que ante las condiciones físicas que prevalecieron en el lugar, según se aprecia en el soporte fotográfico antes descrito, no es posible determinar dimensiones para cuantificar una excavación, por lo tanto, no se acredita la ejecución del concepto observado, resultando una diferencia de 1,028.30 m3, por valor de $227 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

37. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación 1 deductiva, se hace un barrido del concepto con la clave 5.061 "Excavación de 3.50 a 7.00 m de profundidad", correspondiente a la obra "B", encontrando que para determinar el volumen, se consideró un área rectangular de 2.02 m2 (1.32 m de ancho x 1.53 m de profundidad), siendo que en la estimación 1 normal, la sección aludida ya se había calculado considerando un área rectangular de 3.30 m2 (1.32 m de ancho x 2.50 m de profundidad), no localizando en los croquis y soporte fotográfico incluidos en la estimación en estudio, la justificación técnica por la cual se cambió la profundidad de la zanja; debido a lo anterior, se solicitó soporte fotográfico adicional, apreciando en la información derivada de dicha solicitud, fotografías que demuestran sólo maniobras ejecutadas con maquinaria en el lecho del Río Santa Catarina en zonas inundadas, observando en primer lugar, que no se justifica el cambio en la profundidad de la sección transversal de la zanja, y segundo, dichas fotografías no acreditan o demuestran la ejecución de la excavación con la profundidad que originalmente se contempló en la estimación 1 normal, debido a que ante las condiciones físicas que prevalecieron en el lugar, según se aprecia en el soporte fotográfico antes descrito, no es posible determinar dimensiones para cuantificar una excavación, por lo tanto, no se acredita la ejecución del concepto observado, resultando una diferencia de 228.26 m3 por valor de $63 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

38. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación 3 normal correspondiente a la obra "B", se generó y pagó un volumen de 1,256.56 m3 para el concepto con la clave 6.040 "Relleno a volteo a partir de 30 cm de la clave del tubo con material producto de la excavación", siendo que de acuerdo al soporte fotográfico proporcionado por el área de supervisión del ente público, para acreditar la ejecución de los conceptos de excavaciones de 0 a 3.50 m y de 3.50 a 7.00 m, sólo se demuestran maniobras ejecutadas con maquinaria en el lecho del Río Santa Catarina en zonas inundadas, situación que no acredita la ejecución de dichas excavaciones y por consiguiente, no se acredita la ejecución del concepto de relleno, resultando una diferencia por un importe de $44 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia | Registrado en el 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | SADM-MTYV-DEV-DERM -009-2012- | a) Rehabilitación de 520 m de tubería de acero de 24" de diámetro, municipio de Santa Catarina, b) Rehabilitación de 350 m de tubería de acero de 24" de diámetro, municipio de Santa Catarina, c) Reubicación de 150 m de tubería de acero de 12" de diámetro, municipio de Santa Catarina, d) Suministro y construcción de línea eléctrica en el cañón de la Huasteca, municipio de Santa Catarina, e) Rehabilitación de 235 m de tubería de acero de 30" de diámetro, municipio de Santa Catarina, f) Construcción de colector lagunas de oxidación, municipio de García, g) Reubicación de 120 m de tubería de asbesto-cemento de 12" de diámetro, municipio de Monterrey, h) Rehabilitación de canal Aztlán en el arroyo El Águila, municipio de Monterrey, i) Construcción de 300 m de interconexión del alimentador a Urbivilla del Prado con alimentador a García, Anillo Periférico y 16 de septiembre, municipio de García, j) Rehabilitación de 1,466 m de tubería de agua potable de asbesto-cemento clase A-7 de 4" de diámetro y reconexión de 90 tomas domiciliarias, municipio de Santa Catarina, k) Reubicación de 450 m de tubería de acero de 18" de diámetro, municipio de General Escobedo e l) Introducción de red de agua potable de 1,525 m con tubería de acero de 8" de diámetro y 6" de diámetro con 33 tomas domiciliarias, municipio de Monterrey. | 24,891 |

39. En revisión del expediente, se detectó en el concepto con la clave 6.076 "Relleno compactado al 95% proctor, en capas de 15 cm de espesor máximo a partir de 30 cm arriba de la clave del tubo, con material producto de la excavación", correspondiente a la obra F, se genera mediante la estimación 2 normal, un volumen de 3,010.68 m3, que corresponde a los rellenos para la zanja entre los cadenamientos 0+154.500 al 1+429.18, y 17 pozos de visita ubicados en dicho tramo, observando que se vuelve a cobrar el volumen del cadenamiento 0+140 al 0+154.50, ya que dicho cadenamiento se había pagado en la estimación 1 normal; asimismo, se detectó que para el pago del cadenamiento 0+960 al 0+962.550, se utilizó una distancia de 22.55 m, debiendo usarse 2.55 m; no obstante, en el cálculo del volumen del cadenamiento 0+667.39 al 0+680, se calculó un volumen de 16.797 m3 cuando el que corresponde es de 34.564 m3, por lo que al hacer los ajustes correspondientes a los cálculos de los volúmenes de dichos cadenamientos, se obtiene que de los 3,010.68 m3, sólo procede para el pago un volumen de relleno de 2,976.45 m3, resultando una diferencia de 34.23 m3, por valor de $6 miles de pesos.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Se recibieron copias fotostáticas certificadas de facturas 284 y 285, emitidas por el contratista con fecha del 23 de mayo de 2013, y que corresponden a la estimación 5 normal, además de carátula de la estimación mencionada, números generadores y croquis, mediante los cuales se deduce un volumen de 1,142.51 m3, así como póliza de cheque 12006585 de fecha 5 de junio de 2013, mediante la cual se comprueba que dicha estimación se hizo efectiva, es de mencionar, que el ente público en sus argumentos, determinó que la cantidad a deducir equivale a un total de 1,166.29 m3, de los cuales, sólo se dedujeron 1,142.51 en la estimación aludida, por lo que para el volumen restante de 23.78 m3, anexa cheque número 30 emitido por el contratista con fecha del 30 de septiembre de 2013 y recibo oficial de ingreso del ente público número 79539 con fecha del 1 de octubre del año mencionado, mediante los cuales se realiza el reintegro por un importe de $3,952.63, documentación con la cual se acredita el reintegro del importe observado, por lo tanto, se solventa lo correspondiente al aspecto económico.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia | Registrado en el 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | SADM-FONDEN-RIO-00 3-2012- | Reubicación de drenaje sanitario de 48" de diámetro, municipios de Monterrey y San Pedro Garza García | 15,559 |

40. En revisión del expediente se detectó que mediante la estimación 7 normal, el contratista genera trabajos por un importe de $228 miles de pesos, presentando para el cobro de los mismos la factura número 621, observando que en su desglose, se asienta una deductiva por un valor de $124 miles de pesos, de donde resulta un importe facturado antes de aplicar las retenciones de $104 miles de pesos; sin embargo, se detectó que dicha deductiva no se hizo efectiva, debido a que en el registro contable de la entidad con fecha del 31 de diciembre de 2012, se asentó para su pago un importe de $228 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por un valor de $124 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia | Registrado en el 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | SADM-APAZU-070-201 1- | Demolición y construcción de losa de techo de 4,680 m--2-- en tanque de almacenamiento Santa Catarina II, ubicado en Andador de Los Garza entre José María Morelos y andador Fidel Velázquez, Colonia Residencial la Huasteca, municipio de Santa Catarina | 15,325 |

41. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación número 4 normal, se pagaron 2 piezas del concepto "Elaboración de planos de obra terminada de acuerdo a lo ejecutado en campo con presentación digital e impresa, igual a los planos de proyecto indicando las modificaciones a detalle, incluye materiales y mano de obra", por un importe total de $24 miles de pesos, no localizándolas en el expediente; derivado de lo anterior, durante el proceso de la auditoría se solicitaron dichos planos al personal de la entidad, por lo que en evento posterior se hizo llegar al personal de esta auditoría un plano de obra terminada de demolición y construcción de losa de techo de 4,680 m2 en tanque de almacenamiento en Santa Catarina II, encontrando en su membrete la leyenda "hoja 1 de 1", por lo tanto, se observa el pago en exceso de una pieza, equivalente a un importe de $12 miles de pesos.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado

Se recibieron copias fotostáticas certificadas de oficio número 038-R-10-3-D:JS/2013 de fecha 19 de septiembre de 2013, mediante el cual la Dirección de Ingeniería del ente público solicita al contratista el reintegro del importe observado, de oficio emitido por el Gerente de Control de Obras con fecha del 26 de septiembre del año mencionado, mediante el cual solicita al Encargado de la Dirección de Finanzas darle trámite al cheque número 1077 emitido por el contratista por la cantidad de $12,025.04, el cual también se adjunta, así como recibo oficial de ingresos del ente público número 79508 con fecha del 30 de septiembre de 2013, documentación que acredita el reintegro del importe observado, por lo tanto, se solventa lo correspondiente al aspecto económico.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

| Ref. | Contrato | Nombre de la Obra o Licencia | Registrado en el 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | SADM-FONDEN-RIO-01 1-2012- | Reubicación de drenaje sanitario de 48" de diámetro ubicado en el Río Santa Catarina entre Puente Gonzalitos y Puente Corregidora, tramo 8, con tubería de polietileno de alta densidad termo fusionada en RD-32.5, municipios de Monterrey y San Pedro Garza García | 14,519 |

42. En revisión del expediente se detectó que mediante la estimación 5 normal, el contratista genera trabajos por un importe de $194 miles de pesos, presentando para el cobro de los mismos la factura número 620, observando que en su desglose, se asientan deductivas por valores de $98 miles de pesos y $1 mil pesos, de donde resulta un importe facturado antes de aplicar las retenciones de $95 miles de pesos; sin embargo, se detectó que dicha deductiva no se hizo efectiva, debido a que en el registro contable de la entidad con fecha del 31 de diciembre de 2012, se asentó para su pago un importe de $194 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por un valor de $99 miles de pesos.

Acción emitida

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.

- Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el H. Congreso del Estado.

No se recibieron solicitudes del H. Congreso del Estado relacionadas con la cuenta pública cuya revisión se informa.

- Resultados de la revisión de situación excepcional.

En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, no se recibieron denuncias para la revisión de situaciones excepcionales, en los términos preceptuados en los artículos 136 último párrafo de la Constitución Política del Estado y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

- Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, respecto de la Cuenta Pública del ejercicio 2011.

En este apartado se presenta una síntesis de las acciones y recomendaciones que con motivo de la revisión de la cuenta pública 2011 solo existiendo recomendaciones a la gestión y al desempeño pendientes de atender.

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, permitiéndonos incorporar dentro de este documento parte de ello, de conformidad con lo previsto en el Artículo 47, Inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos consignar la siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para analizar el Informe de Resultados de mérito, de acuerdo con lo establecido en los numerales 70, Fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, Fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Constatamos que el Informe de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D, contiene los comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su gestión financiera y gasto público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se le comunico al Ente las observaciones detectadas sobre las cuales en uso del derecho de audiencia comunico las aclaraciones sobre las mismas, determinando nuestro órgano técnico fiscalizador las observaciones no solventadas, comunicándonos que el ente fiscalizado se ajustó a los criterios señalados en las Leyes, presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como al cumplimiento de los objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados, salvo lo mencionado en el apartado V del Informe del Resultado.

En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que acompaña al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, se indica que la información presentada en la cuenta pública es razonable, teniendo como comentarios los siguientes:

- Al 31 de Diciembre del 2012, la administración del Organismo ha refrendado su decisión de no registrar el posible efecto del boletín C-15 “Deterioro en el Valor de los Activos de Larga Duración y su Disposición”, ya que para persisten las dudas razonables en cuanto la aplicabilidad de dicho boletín en este tipo de entidades.

- Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, el Organismo determinó su pasivo laboral de conformidad con el Boletín D-3 “Beneficios a los empleados” para el reconocimiento del costo de primas de antigüedad y planes de retiro para el personal, para lo cual se obtuvieron cálculos actuariales elaborados por actuarios independientes; dichos cálculos señalan como costo del año, la cantidad de $449,450 miles de pesos para 2012 y $722,241 miles de pesos para el 2011. Sin embargo, el importe pendiente de reconocer en los resultados acumulados asciende a $3,036,686 y se presenta en el balance general como un activo no circulante, el cual se reconocerá en resultados en un periodo de tres a cinco años. De conformidad con las Normas de Información Financiera, el costo del año determinado por los actuarios independientes, debió llevarse a resultados del año en que se generó la obligación, afectando dichos resultados con el monto inicialmente señalado.

- Al 31 de diciembre de 2012 existe una insuficiencia en la estimación para cuentas incobrables por $897,783 miles de pesos, para cubrir los gastos derivados de la falta de recuperación de las cuentas por cobrar a usuarios.

- Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 existen construcciones en proceso por $11,508,905 miles de pesos y $11,243,883 respectivamente, cuta fecha de terminación no puedo ser precisada, en consecuencia, el gasto por depreciación reconocido podría ser mayor, en caso de que las construcciones antes mencionadas estén siendo utilizadas en actividades operativas.

Todo lo anterior, no obsta para que se mantenga la opinión del Auditor de que la información presentada en la cuenta pública es razonable.

Así mismo, la revisión de la información contable de los apartados de ACTIVO, PASIVO, INGRESOS, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, se presentó de forma razonable en los diversos conceptos que los integran, sin que en lo particular se hicieran observaciones a las mismas.

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoria Superior del Estado se destacan fallas administrativas y de control interno, las cuales se enumeran en el apartado V del referido informe, respecto de  las cuales, la Auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, las recomendaciones a efecto de que subsanaran las deficiencias que dieran lugar a las fallas en comento o bien realizará las aclaraciones que considere pertinente hacer.

Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los argumentos establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos de si se solventan o no, insertando en el Informe del Resultado, síntesis de las respuestas y aclaraciones del Ente, así como de las explicaciones del porque considera que las mismas no se solventan o solo parcialmente. El Órgano Fiscalizador continuara dándole el seguimiento correspondiente a las observaciones que no hayan sido solventadas completamente a fin de verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas.

CUARTA: También se nos informa por la Auditoría con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, es de señalar que no se presentaron.

QUINTA: Que la Auditoría Superior del Estado nos informa en el apartado Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto al ejercicio 2011, que existen recomendaciones pendientes de atender.

SEXTA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D.

Durante el desarrollo de las discusiones del presente dictamen, suscitadas en fecha 22 de agosto de 2016 y mediante votación celebrada para tal efecto, la mayoría de los integrantes de la Comisión decidió variar el sentido en el cual se había presentado inicialmente el dictamen, proponiéndose que el acuerdo considerara el rechazo de la cuenta pública que se analiza en este dictamen.

Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en el informe de resultados en estudio resultan suficientes para considerar que la generalidad de la actuación del ente revisado deba estimarse como deficiente y por lo mismo, la entidad revisada es acreedora a una manifestación de rechazo de parte de este Poder Legislativo respecto a su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2012.

Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no implica la suspensión de la acciones de promoción de responsabilidad que legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. Así mismo, tampoco prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex funcionario, ya que, en todo caso, tal situación quedaría determinada al momento de concluirse los procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes.

Por ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de resultados de la revisión de la CUENTA PÚBLICA 2012, de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.

SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados que nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los números 1 al 42, respecto a las cuales no se determinó emitir pliegos presuntivos de responsabilidades, ya que no se apreciaron observaciones que produzcan afectación económica.

TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa, recomendaciones a la gestión y promoción de intervención de instancia de control competente en el rubro de Auditoría Financiera y Obra Pública habiéndose encontrado que no generan afectaciones económicas y considerando al mismo tiempo que tales observaciones pueden considerarse evidencia de una deficiente gestión de la administración del ente fiscalizado, se estima que la CUENTA PÚBLICA 2012 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D. no es susceptible de aprobación.

Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 63, Fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la CUENTA PÚBLICA 2012 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.

CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier acción de las señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, derivadas de la revisión de la cuenta pública del SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D. correspondiente al ejercicio 2012 y que aún no se encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder Legislativo sobre  el estado que guardan.

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y a Organismo denominado SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

MONTERREY NUEVO LEÓN

# COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO

PRESIDENTE:

# DIP. GLORIA CONCEPCIÓN TREVIÑO SALZAR

| # VICEPRESIDENTE: # DIP. KARINA MARLENE BARRÓN PERALES | # SECRETARIO: # DIP. JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA |
| --- | --- |
| # VOCAL: # DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ | # VOCAL: # DIP. SERGIO ARELLANO BALDERAS |
| # VOCAL: # DIP. JUAN FRANCISCO ESPINOZA EGUÍA | # VOCAL: # DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ |
| # VOCAL: # DIP. MARCELO MARTÍNEZ VILLARREAL | # VOCAL: # DIP. MARCOS MENDOZA VÁZQUEZ |
| # VOCAL: # DIP. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA | # VOCAL: # DIP. COSME JULIÁN LEAL CANTÚ |